**2016 YILI**

**İL ÖZEL İDARESİ**

**PROGRAM UYGULAMALARI**

**(31.12.2016 )**

**Köy yolları programı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 YILI (BSK) SICAK ASFALT( ÖZEL İDARE) PROGRAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | | **YOL ADI** | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.  (Km.)** | | | | | | **UYG. (Km.)** | | | | | **UYG. %** | | | **DURUMU** | | |  |
| 1 | Merkez | | Dy.İlt. Güvem | | 2016 | | | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 2 | Merkez | | (Güvem) Yaylababa | | 2016 | | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 3 | Merkez | | Köprüören | | 2016 | | | | | | 1.0 | | | | | | 2.0 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 4 | Merkez | | Demirciören | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | | 2.0 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 5 | Altıntaş | | İlçe Merkezi Yapılcan | | 2016 | | | | | | 4.6 | | | | | | 4.6 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 6 | Aslanapa | | Dy.İlt.Ortaca-Dereköy | | 2016 | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 7 | Ç.Hisar | | Demiroluk | | 2016 | | | | | | 4.4 | | | | | | 4.4 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 8 | Domaniç | | İlç.Mrk.Çakıl-Ilıcaksu | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | | 4.3 | | | | | 107.5 | | | Bitti | | |  |
| 9 | Emet | | İlç.Mrk.Yağcık | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 10 | Emet | | İly.İlt. Yenice | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 11 | Gediz | | İly.İlt.Erdoğmuş | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 12 | Gediz | | Dy.İlt.Fırdan | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 13 | Gediz | | Dy.İlt.Yunuslar | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 14 | Hisarcık | | Kutlubeyler - Kutluhanlar | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 15 | Pazarlar | | İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.) | | 2016 | | | | | | 1.7 | | | | | | 4.5 | | | | | 117 | | | Bitti | | |  |
| 16 | Simav | | İly.İlt.Güney | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 17 | Simav | | İly.İlt.Gümüşsu | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 18 | Simav | | Güney-Akdağ | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | | 4 | | | | | 160 | | | Bitti | | |  |
| 19 | Simav | | İly.İlt.Gılmanlar | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 133.333 | | | Bitti | | |  |
| 20 | Şaphane | | Dy.İlt.İnceğiz-İlç.Mrk. | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | 0 | | | Altyapı hazır.DSİ ile problemli.2017 yılında yapılacak | | |  |
| 21 | Tavşanlı | | İly.ilt-Balıköy-Grp.Ky.ilt | | 2016 | | | | | | 14.5 | | | | | | 14.5 | | | | | 100 | | | Bitti (İhaleli) | | |  |
| 22 | Tavşanlı | | İly.İlt.Köprücek-Şapçıdede-Şapçı | | 2016 | | | | | | 9 | | | | | | 9 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
| 23 | Tavşanlı | | Ağaköy - Başköy | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 100 | | | Bitti | | |  |
|  |  | | **TOPLAM** | |  | | | | | | **95.2** | | | | | | **97.3** | | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  |
| **2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.  (Km.)** | | | | | **UYG. (Km.)** | | | | | **UYG. %** | | | | **DURUMU** | |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Göynükören | | | | 2016 | | | | | | 1.0 | | | | | **1.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 2 | Merkez | (Gümüş Ayrımı) İstasyon | | | | 2016 | | | | | | 1.0 | | | | | **1.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 3 | Merkez | Yenikızılcaören-Bilecik İl.Sın. | | | | 2016 | | | | | | 3.0 | | | | | **3.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 4 | Merkez | Dy.İlt.Sağırlar | | | | 2016 | | | | | | 1.0 | | | | | **1.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 5 | Merkez | Söğüt-Kozluca (FRİGİUM) | | | | 2016 | | | | | | 4.0 | | | | | **4.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 6 | Merkez | İncik-Eskişehir İl Sın.(FRİGİUM) | | | | 2016 | | | | | | 5.0 | | | | | **5.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 7 | Merkez | Ahmetoluğu | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 8 | Merkez | Nusret-Bilecik İl.Sın. | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 9 | Merkez | Gedikoğlu | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 10 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 11 | Merkez | Tepeköy | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 12 | Merkez | Gümüş tesisleri-Tavşanlı ilçe sınırı | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **3.5** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 13 | Altıntaş | Saraycık - Işıklar | | | | 2016 | | | | | | 4.2 | | | | | **4.2** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 14 | Altıntaş | Kuyucak-Çayırbaşı | | | | 2016 | | | | | | 5.0 | | | | | **5.0** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 15 | D.Pınar | İlç.Mrk.Uşak İlSın. (Çiftlik ) | | | | 2016 | | | | | | 2.1 | | | | | **2.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 16 | D.Pınar | Allıören - Ağaçköy | | | | 2016 | | | | | | 3.5 | | | | | **3.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 17 | Domaniç | Ky.İlt.Fındıcak | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **6.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 18 | Domaniç | Erikli Grp.Ky.İlt. | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **3.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 19 | Emet | Günlüce-Dereli | | | | 2016 | | | | | | 1.8 | | | | | **6.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 20 | Emet | Kayı-Tavşanlı ilçe sınırı-Gölet yolu | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6.0** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 21 | Gediz | Vakıf | | | | 2016 | | | | | | 1.6 | | | | | **1.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 22 | Gediz | Akçaalan-Hisarcık bağlantı yolu | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 23 | Gediz | İbrahimkahya-Cinyusuflar | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **3.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 24 | Gediz | Aksaklar - İkipınar | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **3.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 25 | Gediz | Dy.İlt.Güzüngülü | | | | 2016 | | | | | | 3.3 | | | | | **3.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 26 | Gediz | Eskigediz-Ece-Tepepınar-Yelki | | | | 2016 | | | | | | 5.5 | | | | | **6.6** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 27 | Gediz | Dayınlar | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 28 | Hisarcık | Hasanlar - Güldüren | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **2.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 29 | Pazarlar | Yenice-Orhanlar | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 30 | Simav | İly.İlt.Esenbağ | | | | 2016 | | | | | | 6.0 | | | | | **6.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 31 | Simav | (Naşa) Kabaarmut | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 32 | Simav | Ihlamur | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 33 | Simav | Kuşu - Hıdırdivan | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.5** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 34 | Simav | Çakırlar - Manisa İl.Sın. | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **4.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 35 | Simav | Çitgöl-Çevre yolu | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 36 | Simav | Çulhalar-Gaili-Evciler | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.5** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 37 | Tavşanlı | İly.İlt.Karlıköy | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 38 | Tavşanlı | Altınova -Erikli | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 39 | Tavşanlı | Cezaevi yolu | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 40 | Tavşanlı | Ky.İlt.Köreken | | | | 2016 | | | | | | 3.5 | | | | | **5.0** | | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
|  |  | **TOPLAM** | | | |  | | | | | | **110.0** | | | | | **131.3** | | | | | **119%** | | | |  | |  |
|  |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  |
| **2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 2.KAT ASFALT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **S. NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.  (Km.)** | | | | | **UYG. (Km.)** | | | | **UYG. %** | | | | **DURUMU** | |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Göynükören | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 2 | Merkez | Yoncalı (Eski yol) Kızılcakaya | | | | | 2016 | | | | | | 8 | | | | | **8.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 3 | Merkez | Eğnegazi | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 4 | Merkez | Körs - Afyon İl.Sın. | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 5 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 6 | Merkez | Akoluk | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 7 | Merkez | Sünnetyenice | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 8 | Merkez | Körpe | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 9 | Merkez | Eskiyüreğil | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.5** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 10 | Altıntaş | Saraycık - Işıklar | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 11 | Altıntaş | Genişler | | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **3.5** | | | | 100% | | | | Bitti (Protokollü) | |  |
| 12 | Gediz | Dy.İlt.Sobacılar | | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **2.5** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 13 | Simav | (Naşa) Kabaarmut | | | | | 2016 | | | | | | 2.0 | | | | | **2.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 14 | Simav | İly.İlt.Sünnetçiler | | | | | 2016 | | | | | | 4.5 | | | | | **4.5** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 15 | Şaphane | (Gürkuyu) Karakür Grp.Ky.İlt. | | | | | 2016 | | | | | | 10.0 | | | | | **10.0** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 16 | Şaphane | Dy.İlt.İnceğiz | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.5** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 17 | Tavşanlı | Kayı - Güzelyurt | | | | | 2016 | | | | | | 4.0 | | | | | **4.5** | | | | 100% | | | | Bitti | |  |
|  |  | **TOPLAM** | | | | |  | | | | | | **65.5** | | | | | **67.0** | | | | **102%** | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| **2016 YILI (ÖZEL İDARE)ONARIM PROGRAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **S. NO.** | **İLÇE ADI** | | **KÖY ADI** | | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.** | | | | | **UYG.** | | | **UYG. %** | | | | **DURUMU** | |  |
| 1 | Merkez | | Dy.İlt.Sağırlar | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 2 | Merkez | | Yokuş Yolu | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **4.5** | | | 300% | | | | Bitti | |  |
| 3 | Merkez | | (Güvem) Yaylababa | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **3.5** | | | 175% | | | | Bitti | |  |
| 4 | Merkez | | Çöğürler-Belkavak | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | 150% | | | | Bitti | |  |
| 5 | Merkez | | Kuyusinir | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 6 | Merkez | | Karaağaç | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 7 | Merkez | | Koçak | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 8 | Merkez | | Akoluk | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | 150% | | | | Devam Ediyor | |  |
| 9 | Merkez | | Turgutlar | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 10 | Altıntaş | | İlçe Merkezi Yapılcan | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 11 | Aslanapa | | Dy.İlt.Ortaca-Dereköy | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **7.0** | | | 467% | | | | Bitti | |  |
| 12 | Aslanapa | | İlç.Merkezi Çalköy | | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 13 | Ç.Hisar | | Efendiköprüsü-Pusatlar | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 14 | Ç.Hisar | | Demiroluk | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 15 | Domaniç | | Erikli | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **1.5** | | | 50% | | | | Devam Ediyor | |  |
| 16 | Domaniç | | Ilıcaksu | | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **2.5** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 17 | D.Pınar | | İlç.Mrk.Kızılca | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **3.0** | | | 60% | | | | Devam Ediyor | |  |
| 18 | Emet | | Eğrigöz | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **2.0** | | | 133% | | | | Bitti | |  |
| 19 | Emet | | Uzunçam | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 20 | Emet | | Katrandağı | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **0.5** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 21 | Emet | | Kabaklar | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **2.0** | | | 400% | | | | Bitti | |  |
| 22 | Gediz | | Dy.İlt.Fırdan | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 23 | Gediz | | Saruhanlar | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 24 | Hisarcık | | Kutlubeyler-Ulaşlar | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **1.0** | | | 33% | | | | Devam Ediyor | |  |
| 25 | Pazarlar | | İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.) | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **2.0** | | | 200% | | | | Bitti | |  |
| 26 | Simav | | Güney-Akdağ | | | | | 2016 | | | | | | 4.5 | | | | | **4.5** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 27 | Simav | | Pazarlar-Kuşu | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 28 | Simav | | Yağıllar | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **3.0** | | | 50% | | | | Bitti | |  |
| 29 | Simav | | Eğdemir | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **2.0** | | | 200% | | | | Bitti | |  |
| 30 | Simav | | Samat | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 31 | Simav | | Şenköy-Kestel | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 32 | Simav | | Çitgöl Çevre Yolu | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 33 | Simav | | Yaykın-Orhanlar | | | | | 2016 | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 34 | Simav | | Kapıkaya İly.İlt. | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **0.5** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 35 | Şaphane | | Ayvacık | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 36 | Şaphane | | İnceğiz | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti | |  |
| 37 | Tavşanlı | | Karacakaş-Çıkrıcak | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 38 | Tavşanlı | | Eğriöz-Gümüşyeni | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| 39 | Tavşanlı | | Dudaş | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  | |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | |  | | | | | | **88.0** | | | | | **82.5** | | | **94%** | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| **2015 YILINDAN DEVREDEN ONARIM PROGRAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **S. NO.** | **İLÇE ADI** | | **KÖY ADI** | | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.** | | | | | **UYG.** | | | | **UYG. %** | | | | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | | (Bayat) Çobanlar | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | |  | | | | 0% | | | |  |  |
| 2 | Emet | | İly.İlt. Yenice | | | | | 2015 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 3 | Gediz | | Aliağa - Dere - Kayacık | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | | **7.0** | | | | 467% | | | | Bitti |  |
| 4 | Simav | | Koyunoba | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.0** | | | | 67% | | | | devam ediyor |  |
| 5 | Simav | | Karacaören | | | | | 2015 | | | | | | 2 | | | | | **1.5** | | | | 75% | | | | devam ediyor |  |
| 6 | Tavşanlı | | Nusretler - Köseler (Şarampol Açılması) | | | | | 2015 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 7 | Tavşanlı | | (Şenlik) Eğriöz | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | | **3.0** | | | | 200% | | | | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | |  | | | | | | **17.0** | | | | | **21.5** | | | | **126%** | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  |
| **2016 YILI (ÖZEL İDARE)ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** | | **KÖY ADI** | | | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.** | | | | | **UYG.** | | | **UYG. %** | | | | **AÇIKLAMA** |  |
| 1 | Merkez | | Dy.İlt.Sağırlar | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 2 | Merkez | | Yokuş Yolu | | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **4.5** | | | 300% | | | | Bitti |  |
| 3 | Merkez | | (Güvem) Yaylababa | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **3.5** | | | 175% | | | | Bitti |  |
| 4 | Merkez | | Çöğürler-Belkavak | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | 150% | | | | Bitti |  |
| 5 | Merkez | | Kuyusinir | | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 6 | Merkez | | Karaağaç | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 7 | Merkez | | Koçak | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 8 | Merkez | | Akoluk | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.5** | | | 150% | | | | Devam ediyor |  |
| 9 | Merkez | | Sırören-Yenikızılcaören | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 10 | Merkez | | Turgutlar-Çalca | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 11 | Merkez | | Karaöz-Andız | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 12 | Merkez | | Elmalı-Karaağaç | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 13 | Merkez | | Çifteoluklar | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 14 | Merkez | | Kirazlıyayla-Emrez | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 15 | Merkez | | Turgutlar | | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 16 | Altıntaş | | İlçe Merkezi Yapılcan | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 17 | Altıntaş | | Osmaniye - Yayla | | | | | | 2016 | | | | | | 7.5 | | | | | **7.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 18 | Altıntaş | | Çakırsaz - Alibeyköy | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 19 | Altıntaş | | Kuyucak - Çayırbaşı | | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 20 | Aslanapa | | İlç.Merkezi Çalköy | | | | | | 2016 | | | | | | 6.5 | | | | | **6.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 21 | Aslanapa | | Emrez-Kirazlıyayla | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 22 | Aslanapa | | Ortaca-Dereköy | | | | | | 2016 | | | | | | 7 | | | | | **7.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 23 | Ç.Hisar | | Efendiköprüsü-Pusatlar | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | | Malzemesi alındı |  |
| 24 | Ç.Hisar | | Pusatlar-Kızık | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 25 | Ç.Hisar | | Demiroluk | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | | **4.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 26 | Domaniç | | Erikli | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **1.5** | | | 50% | | | | Devam ediyor |  |
| 27 | Domaniç | | Yeşilköy-Çamlıca | | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 28 | Domaniç | | Ilıcaksu | | | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **2.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 29 | D.Pınar | | İlç.Mrk.Kızılca | | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **2.0** | | | 40% | | | | Devam ediyor |  |
| 30 | Emet | | Eğrigöz | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 31 | Emet | | Uzunçam | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | | Malzemesi alındı |  |
| 32 | Emet | | Katrandağı | | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **0.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 33 | Emet | | Kabaklar | | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **2.0** | | | 400% | | | | Bitti |  |
| 34 | Emet | | Eğrigöz-Yaylayolu | | | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 35 | Emet | | Aydıncık çevre yolu | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 37 | Gediz | | Saruhanlar | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | | Malzemesi alındı |  |
| 38 | Gediz | | Karaağaç-Çukursak Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 39 | Gediz | | Yeşilova-Düzçamlık Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 4.5 | | | | | **4.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 40 | Gediz | | Akkaya-İncikler Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 41 | Gediz | | Yeşilçay-Santral | | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 42 | Gediz | | Fırdan | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 43 | Hisarcık | | Kutlubeyler-Ulaşlar | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **1.0** | | | 33% | | | | Devam ediyor |  |
| 44 | Pazarlar | | Tepeköy | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 45 | Simav | | Güney-Akdağ | | | | | | 2016 | | | | | | 4.5 | | | | | **4.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 46 | Simav | | Pazarlar-Kuşu | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 47 | Simav | | Yağıllar | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **3.0** | | | 50% | | | | Bitti |  |
| 48 | Simav | | Eğdemir | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **2.0** | | | 200% | | | | Bitti |  |
| 49 | Simav | | Samat | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 50 | Simav | | Şenköy-Kestel | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 51 | Simav | | Kapıkaya İly.İlt. | | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | | **0.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 52 | Simav | | Beyce-Çitgöl | | | | | | 2016 | | | | | | 2.5 | | | | | **2.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 53 | Simav | | Yeniköy-Çobanlar Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **3.0** | | | 150% | | | | Bitti |  |
| 54 | Simav | | Kayaışık-Yassıeynihan | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 55 | Simav | | Kuşu-Kavakiçi Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 56 | Simav | | Boğazköy | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 57 | Simav | | Tepebaşı | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 58 | Simav | | Ihlamut-Kıran Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 59 | Simav | | Çitgöl Çevre Yolu | | | | | | 2016 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 60 | Simav | | Yaykın-Orhanlar | | | | | | 2016 | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 61 | Şaphane | | Ayvacık | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | | **1.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 62 | Şaphane | | Kızılkoltuk-Asmalı Mah. | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | | **3.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 63 | Şaphane | | İnceğiz | | | | | | 2016 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 64 | Tavşanlı | | Karacakaş-Çıkrıcak | | | | | | 2016 | | | | | | 3 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 65 | Tavşanlı | | Eğriöz-Gümüşyeni | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 66 | Tavşanlı | | Dudaş | | | | | | 2016 | | | | | | 1 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 67 | Tavşanlı | | Madanlar-Dümrekhüseyinpaşa | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 68 | Tavşanlı | | Karaköy-Başköy Bağlantı Yolu | | | | | | 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.5** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 69 | Tavşanlı | | Köseler-Nusretler | | | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| 70 | Tavşanlı | | Karapelit | | | | | | 2016 | | | | | | 4 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 71 | Tavşanlı | | Aliköy Köprü Dolgusu | | | | | | 2016 | | | | | | 0.5 | | | | |  | | | 0% | | | |  |  |
| 72 | Tavşanlı | | Çayıroluk | | | | | | 2016 | | | | | | 6 | | | | | **6** | | | 100% | | | | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | | |  | | | | | | **210.0** | | | | | **176.5** | | | **84%** | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  |
| **2015 YILI NDAN DEVREDEN ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **S. NO** | **İLÇE ADI** | | | **KÖY ADI** | | | | | | **PROG. YILI** | | | | | | **PRG.** | | | | | **UYG.** | | | **UYG. %** | | | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | | | (Bayat) Çobanlar | | | | | | 2015 | | | | | | 3 | | | | |  | | | 0% | | |  |  |
| 2 | Domaniç | | | İlç. Mrk. Aksu | | | | | | 2015 | | | | | | 4.5 | | | | | **4.5** | | | 100% | | | Bitti |  |
| 3 | Domaniç | | | Erikli Merkez İlçe Sın. Devamı Yolu | | | | | | 2015 | | | | | | 2 | | | | | **2.0** | | | 100% | | | Bitti |  |
| 4 | Emet | | | İly.İlt. Yenice | | | | | | 2015 | | | | | | 5 | | | | | **5.0** | | | 100% | | | Bitti |  |
| 5 | Gediz | | | Aliağa -Dere - Kayacık | | | | | | 2015 | | | | | | 3 | | | | | **8.0** | | | 267% | | | Bitti |  |
| 6 | Simav | | | Koyunoba | | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | | **1.0** | | | 67% | | | devam ediyor |  |
| 7 | Simav | | | Kayaışık - Karacahisar | | | | | | 2015 | | | | | | 2.5 | | | | | **2.5** | | | 100% | | | Bitti |  |
| 8 | Simav | | | Karacaören | | | | | | 2015 | | | | | | 2 | | | | | **1.0** | | | 50% | | | devam ediyor |  |
| 9 | Şaphane | | | Değirmendere-Köpenez | | | | | | 2015 | | | | | | 7 | | | | | **4** | | | 57% | | | devam ediyor |  |
| 10 | Tavşanlı | | | (Şenlik) Eğriöz | | | | | | 2015 | | | | | | 1.5 | | | | | **3.0** | | | 200% | | | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | | | |  | | | | | | **32.0** | | | | | **31.0** | | | **97%** | | |  |  |

**İçmesuyu programı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 YILI İÇMESUYU PROGRAMI** | | | | | |
| **S. NO** | **PROJENİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA KAYNAĞI** | **FİZİKİ %** | **DÜŞÜNCELER** |
| 1 | ZAFERTEPE ÇALKÖY 200 M3 GÖMME DEPO YAPIMI | Altıntaş | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 2 | GÖKÇELER AYAKLI DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 4 | AYKIRIKÇI 30 M3 DEPO + İSALE HATTI VE TERFİ TESİS YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 5 | ALİBEY KÖYÜ AYAKLI DEPO ONARIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 6 | BEŞKARIŞ 100 M3 DEPO YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 7 | PINARCIK DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIMI İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 10 | Haydarlar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım | Aslanapa | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 11 | ÖRENKÖY İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Aslanapa | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 12 | YENİCEARMUTCUK KÖYÜ DRENAJ VE EK İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Çavdarhisar | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 13 | PLASTİK GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Çavdarhisar | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 14 | HACIKEBİR İÇME SUYU TERFİLİ TESİS | Çavdarhisar | MADEN ÖDENEĞİNDEN | 100 | BİTEN |
| 16 | HACIKEBİR İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAM İŞİ | Çavdarhisar | MADEN ÖDENEĞİNDEN | 100 | BİTEN |
| 18 | Muratlı 50m3 Depo Yapımı | Domaniç | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 21 | AĞAÇKÖY İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Dumlupınar | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 22 | AĞAÇ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Dumlupınar | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 24 | YENİCE KÖYÜ 100 M3 BETONARME GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 25 | İçmesuyu Sondajı | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 27 | ÖMERFAKI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 32 | Depo Onarımı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 38 | Gümele 150 M3 Betonarme Gömme Depo Yapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 40 | Kanalizasyon Şebeke Hattı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 42 | İçme suyu şebeke hattı yapım işi | Gediz | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 47 | Kyk Yurdu İsale Hattı Yapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 48 | Fırdan Köyü İçemsuyu Depo Onarımı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 51 | ŞEHYÇAKIR GÖMME DEPO ONARIM | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 52 | Kızılçukur Örenköy Karaağıl Köyleri 50 m3 içme suyu betonarem gömme depo yapımı işi | Hisarcık |  | 0 | DEVAM EDEN |
| 55 | KURTDERE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Hisarcık | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 57 | Alınörenköyü İçme suyu isale hattı yapım | Hisarcık |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 58 | HALİFELER GÖME DEPO ONARIMI | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 60 | FINDIK KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 64 | SOFÇA DEPO ONARIMI | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 65 | AHMETOLUĞU 30 M3 PLASTİK DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 66 | SOBRAN KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 67 | ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 68 | IŞIKARA KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPOYAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 69 | DOĞALAR DEPO ONARIMI İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 70 | İçmesuyu Sondajı | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 71 | ELMALI KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 72 | KIZILCAKAYA İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 73 | KIZILCAÖREN İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 74 | KIZILCAÖREN DEPO ONARIMI | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 75 | MAKASALANI- DAMLALI KARAAĞAÇ ORTAK DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 77 | İsale Hattı Yapım İşi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 78 | 50 M3 BETONARME GÖMME DEPO | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 80 | İçmesuyu sondajı yapım işi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 81 | GÜZELYURT ŞEBEKE YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 83 | Karapınar Köyü Terfili Tesis Yapım İşi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 84 | 10 M3 DEPO YAPIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 85 | KAYAIŞIK KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 86 | 50 M3 Depo Yapımı | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 87 | KUŞU KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI | Simav | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 88 | DEPO ONARIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 89 | DEPO ONARIMI VE EK ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 90 | BAHTILLI İSALE VE ŞEBEKE HATTI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 92 | DEPO ONARIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 94 | GILMANLAR + MAKSUTLAR MAHŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 95 | DEPO ONARIMI | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 96 | 50 M3 DEPO YAPIMI | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 100 | 100m3 Depo Yapımı | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 30 | DEVAM EDEN |
| 105 | Şebeke Hattı | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 0 | DEVAM EDEN |

**Sulama programı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 YILI SULAMA PROGRAMI** | | | | | | | |
| **S.No** | **Proje Adı** | **İlçe Adı** | **Köy Adı** | **Harcama Kaynağı** | **Fiziki Durum %** | **Durum** | **Proje Tipi** |
| 1 | YÜS Yenieme Ve Bakım Onarım Sulama Tesisi Projesi | Emet | Sarıayak (Emet) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 2 | YÜS Sulama Tesisi Bakım ve Onarım Projesi | Gediz | Yelki (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | BAKIM-ONARIM |
| 3 | YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Gediz | Arıca (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 4 | YÜS Sulama Tesisi ve Tamamlama YÜS sulama Tesisi Projesi | Gediz | Yeşilçay (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 5 | Sulama Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Merkez | Kirazlıyaylası (Merkez) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 6 | Küçük Ölçekli Sulama Göleti Dolu Savağı Bakım Onarım ve Yenileme Projesi | Merkez | Sekiören (Merkez) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 7 | YÜS Sulama Tesisi Bakım Onarım ve Yenilme Projesi | Simav | Taşköy (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 8 | KÖS Göleti Yapımı | Simav | Ahmetli (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 9 | YÜS Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Simav | Hacıhüseyinefendi (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 10 | YÜS Kapalı Sİstem Sulama Tesisi | Simav | Ortacı (Simav) | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 11 | YÜS Sulama Tesisi Bakım-Onarım Ve Yenileme Projesi | Simav | Aşağıdolaylar (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 12 | YÜS Sulama Tesisi Tamamlama Projesi | Tavşanlı | Altınova (Tavşanlı) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |

**Atıksu(Kanalizasyon) programı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI** | | | | | |
| **S.No** | **Proje Adı** | **İlçe Adı** | **Harcama Kaynağı** | **Fiziki Durum %** | **Durum** |
| 1 | Altıntaş İlçesi Eymir Köyü Foseptik Tahliye Hattı Onarımı | Altıntaş |  | 100 | BİTEN |
| 2 | Altıntaş Çakırsaz Köyü Kanalizasyon Şebeke Hattı ve 250 kişilik foseptik yapım işi | Altıntaş | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 3 | Aslanapa Örenköy Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve 1000 Kişilik Foseptik Yapım İşi | Aslanapa | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 4 | Çarşamba Kanalizasyon şebekesi foseptik hattı onarım işi | Domaniç | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 5 | Domaniç Çokköy Kanalizasyon Hattı Yenileme İşi | Domaniç | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 6 | EMET YENİCE FOSEPTİK HATTI YAPIM İŞİ | Emet | KÖYDES | 100 | BİTEN |
| 7 | Emet Sarıayak foseptik hattı onarım işi ve 250 Kişilik foseptik yapım işi ile Kırgıl Köyü Foseptik hattı onarım işi | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 8 | kanalizasyon şebeke hattı yapım işi | Gediz | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 9 | Kütahya İli Gediz İlçesi Çukurören Köyü Kanalizasyon şebekesiyapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 10 | Kutluhanlar Kanalizasyon Şebeke yenileme işi | Hisarcık | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 11 | Hisarcık Kurtdere Köyü Kanalizasyon şebekesi yenileme işi | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 12 | Merkez Gevrekseydi Kanalizasyon Hattı Tadilat Yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 13 | Merkez Kızılcakaya Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve Foseptik Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 14 | Merkez Büyüksaka Ek Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 15 | Merkez Dedik Köyü İlave Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 16 | Çobanlar köyü 250 kişilik foseptik ve bağlantı kanalizasyon hattı yapım işi | Merkez |  | 1 | DEVAM EDEN |
| 17 | Merkez Karaağaç Betonarme Foseptik ve Bağlantı Şebeke Hattı Yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 18 | KANALİZASYON VE 2 ADET 1000 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIM İŞİ | Simav | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 19 | KANALİZASYON HATTI VE 250 KİŞİLİK BETONARME FOSEPTİK İNŞAATI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 20 | İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 21 | Köseler kanalizasyon şebekesi yenileme işi ve foseptik yapımı | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 10 | DEVAM EDEN |

**Okul-Yapım , İnşaat-Bakım ve Onarım programı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İŞİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA  KAYNAĞI** | **FİZİKİ  DURUM** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Çok Programlı Lise ve atölye binası Yapım İşi | Altıntaş | BAKANLIK | 99 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 2 | Aslanapa Anadolu Lisesi Bakım Onarımı | Aslanapa | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 3 | Aslanapa Merkez İlkokulu Yapım İşi | Aslanapa | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 4 | Çok Programlı Anadolu Lisesi | Domaniç | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 5 | Merkez İlkokulu Yapım İşi | Domaniç |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 6 | Anadolu Lisesi Yapım İşi | Domaniç | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 7 | Gazi Kemal İlkokulu Yapım İşi | Emet |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 8 | Günlüce İlkokulu Yapım İşi | Emet |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 9 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) Bakım Onarım İşi | Emet | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 10 | Osman Gazi Anadolu Lisesi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 11 | Gediz Fen Lisesi Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 12 | Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi (MNA Anadolu Lisesi) Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 13 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 14 | Evliya Çelebi Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 15 | Merkez İlkokulu Yapım İşi | Gediz |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 16 | Mesleki ve Teknik Lisesi ve Pansiyon Binası Yapım İşi | Gediz |  |  | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 17 | Merkez Şeker İlkokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 18 | Çinikent Özel Eğitim İlkokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 19 | Fatih Anadolu Lisesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 20 | Merkez Bahçelievler İlkokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 21 | Merkez Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 22 | Çinigar Anaokulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 23 | Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 24 | Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 25 | Merkez Şehitler Ortaokulu Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 26 | Merkez Ali Güral Lisesi Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 27 | Kütahya Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı | Merkez |  | 0 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 28 | Merkez Çamlıca İlkokulu Bakım Onarımı | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 29 | Kütahya ili Merkez Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım İşi (Kazan Dairesi Düzenlenmesi) | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 30 | Merkez Alparslan Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 95 | DEVAM EDEN |
| 31 | Merkez Şehitler Ortaokulu bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 32 | Merkez Yenidoğan Ortaokulu | Merkez | BAKANLIK | 98 | DEVAM EDEN |
| 33 | Merkez Adnan Menderes Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 34 | Halk Eğitim Merkezi Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 35 | Kılıçarslan Lisesi Ana Bina ve Pansiyon Güçlendirme Yapım işi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 36 | Hediye Güral Anaokulu Yapım İşi | Merkez |  |  | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 37 | Perli Köyü Anaokulu Yapım İşi | Merkez |  |  | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 38 | Şehitler İlkokulu Yapım İşi | Merkez |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 39 | Kılıçarslan Pansiyon Binası Yapım İşi | Merkez |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 40 | Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu Yapım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 41 | Şair Şeyhi İlkokulu | Merkez |  |  | BAŞLAMAYAN |
| 42 | Evliya Çelebi İlkokulu | Merkez | BAKANLIK | 0 | BAŞLAMAYAN |
| 43 | Seyitömer İlk/Orta Okul Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 44 | Osmancık İlkokulu | Merkez | ÖZEL İDARE | 0 | BAŞLAMAYAN |
| 45 | Hürriyet Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 46 | Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 47 | Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 90 | DEVAM EDEN |
| 48 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 49 | Kütahya Merkez Fatih Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 50 | Kütahya Lisesi Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 51 | Merkez Atatürk İlkokulu bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 52 | Nene Hatun Anaokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 53 | 3 adet okul bakım onarımı( vakıfbank ortaokulu, mehmet akif ersoy ilkokulu, toki anaokulu) | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 54 | Kütahya Merkez Abdurrahman Paşa İlkokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 55 | Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Bakım Onarımı | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 56 | Kütahya Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 57 | Andız Köyü Anaokulu Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 0 | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 58 | Kütahya İli Enne Mahallesi Anaokulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 59 | Pazarlar Anadolu Lisesi Bakım Onarımı | Pazarlar | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 60 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Simav | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 61 | Kuşu İlkokulu Yapım işi | Simav | BAKANLIK | 39 | DEVAM EDEN |
| 62 | Şaphane İlkokulu Güçlendirme ve Onarım | Şaphane | BAKANLIK | 21 | DEVAM EDEN |
| 63 | Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 64 | Köseler İlkokulu Ek Bina Yapım ve onr. | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 65 | İlköğretim Okulu Spor Salonu Yapım İşi | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 66 | Kuruçay İlkokulu ve Ortaokulu yapım işi | Tavşanlı | BAKANLIK | 95 | DEVAM EDEN |
| 67 | Meslek Lisesi Yapım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 18 | DEVAM EDEN |
| 68 | Anadolu Lisesi | Tavşanlı | BAKANLIK | 18 | DEVAM EDEN |
| 69 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşleri | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 70 | Tavşanlı İlçesi Gürağaç İlkokulu Yapım İşi | Tavşanlı |  |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 71 | Tunçbilek Spor Salonu Yapım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 25 | DEVAM EDEN |
| 72 | Tavşanlı Şahinköy İlkokulu İlave Bina Yapımı Ve Onarımı İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |

**Kamu Hizmet Binaları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İNŞAAT YATIRIMLARI** | | | | | |
| **S.NO** | **İŞİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA  KAYNAĞI** | **FİZİKİ  DURUM** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Hükümet Konağı | Hisarcık | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 2 | Hükümet Konağı | Tavşanlı | BAKANLIK | 32 | Devam ediyor |
| 3 | Merkez Hükümet Konağı uygulama projesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 4 | Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 20 | Devam ediyor |
| 5 | Kütahya İli 5 Nokta İlave Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) Kurulması | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 6 | Domaniç Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Domaniç | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 7 | Altıntaş Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Altıntaş | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 8 | Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 9 | Kütahya İli Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi | Emet | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 10 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Pazarlar | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 11 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Ç.Hisar | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 12 | Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 34 | Devam ediyor |
| 13 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi | Aslanapa | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 14 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi | Emet | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 15 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi | Tavşanlı | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 16 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |