**2016 YILI**

**İL ÖZEL İDARESİ**

**PROGRAM UYGULAMALARI**

**(31.12.2016 )**

**Köy yolları programı**

|  |  |
| --- | --- |
| **2016 YILI (BSK) SICAK ASFALT( ÖZEL İDARE) PROGRAMI** |  |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt. Güvem | 2016 | 4.0 | 4.0 | 100 | Bitti |  |
| 2 | Merkez | (Güvem) Yaylababa | 2016 | 3.0 | 3.0 | 100 | Bitti |  |
| 3 | Merkez | Köprüören  | 2016 | 1.0 | 2.0 | 100 | Bitti |  |
| 4 | Merkez | Demirciören | 2016 | 1.5 | 2.0 | 100 | Bitti |  |
| 5 | Altıntaş | İlçe Merkezi Yapılcan | 2016 | 4.6 | 4.6 | 100 | Bitti |  |
| 6 | Aslanapa | Dy.İlt.Ortaca-Dereköy | 2016 | 7 | 7 | 100 | Bitti |  |
| 7 | Ç.Hisar | Demiroluk | 2016 | 4.4 | 4.4 | 100 | Bitti |  |
| 8 | Domaniç | İlç.Mrk.Çakıl-Ilıcaksu | 2016 | 4 | 4.3 | 107.5 | Bitti |  |
| 9 | Emet | İlç.Mrk.Yağcık | 2016 | 4 | 4 | 100 | Bitti |  |
| 10 | Emet | İly.İlt. Yenice | 2016 | 5 | 5 | 100 | Bitti |  |
| 11 | Gediz | İly.İlt.Erdoğmuş | 2016 | 3 | 3 | 100 | Bitti |  |
| 12 | Gediz | Dy.İlt.Fırdan | 2016 | 2 | 2 | 100 | Bitti |  |
| 13 | Gediz | Dy.İlt.Yunuslar | 2016 | 1 | 1 | 100 | Bitti |  |
| 14 | Hisarcık | Kutlubeyler - Kutluhanlar | 2016 | 6 | 6 | 100 | Bitti |  |
| 15 | Pazarlar | İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.) | 2016 | 1.7 | 4.5 | 117 | Bitti |  |
| 16 | Simav | İly.İlt.Güney | 2016 | 3 | 3 | 100 | Bitti |  |
| 17 | Simav | İly.İlt.Gümüşsu | 2016 | 2 | 2 | 100 | Bitti |  |
| 18 | Simav | Güney-Akdağ | 2016 | 2.5 | 4 | 160 | Bitti |  |
| 19 | Simav | İly.İlt.Gılmanlar | 2016 | 3 | 4 | 133.333 | Bitti |  |
| 20 | Şaphane | Dy.İlt.İnceğiz-İlç.Mrk. | 2016 | 5 |   | 0 | Altyapı hazır.DSİ ile problemli.2017 yılında yapılacak |  |
| 21 | Tavşanlı | İly.ilt-Balıköy-Grp.Ky.ilt | 2016 | 14.5 | 14.5 | 100 | Bitti (İhaleli) |  |
| 22 | Tavşanlı | İly.İlt.Köprücek-Şapçıdede-Şapçı | 2016 | 9 | 9 | 100 | Bitti |  |
| 23 | Tavşanlı | Ağaköy - Başköy | 2016 | 4 | 4 | 100 | Bitti |  |
|   |  | **TOPLAM** |  | **95.2** | **97.3** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** |  |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Göynükören | 2016 | 1.0 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 2 | Merkez | (Gümüş Ayrımı) İstasyon | 2016 | 1.0 | **1.6** | 100% | Bitti |  |
| 3 | Merkez | Yenikızılcaören-Bilecik İl.Sın. | 2016 | 3.0 | **3.6** | 100% | Bitti |  |
| 4 | Merkez | Dy.İlt.Sağırlar | 2016 | 1.0 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 5 | Merkez | Söğüt-Kozluca (FRİGİUM) | 2016 | 4.0 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 6 | Merkez | İncik-Eskişehir İl Sın.(FRİGİUM) | 2016 | 5.0 | **5.5** | 100% | Bitti |  |
| 7 | Merkez | Ahmetoluğu | 2016 | 1 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 8 | Merkez | Nusret-Bilecik İl.Sın. | 2016 | 2 | **2.6** | 100% | Bitti |  |
| 9 | Merkez | Gedikoğlu | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 10 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 11 | Merkez | Tepeköy | 2016 | 2 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 12 | Merkez | Gümüş tesisleri-Tavşanlı ilçe sınırı | 2016 | 1.5 | **3.5** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 13 | Altıntaş | Saraycık - Işıklar | 2016 | 4.2 | **4.2** | 100% | Bitti |  |
| 14 | Altıntaş | Kuyucak-Çayırbaşı | 2016 | 5.0 | **5.0** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 15 | D.Pınar | İlç.Mrk.Uşak İlSın. (Çiftlik ) | 2016 | 2.1 | **2.6** | 100% | Bitti |  |
| 16 | D.Pınar | Allıören - Ağaçköy | 2016 | 3.5 | **3.5** | 100% | Bitti |  |
| 17 | Domaniç | Ky.İlt.Fındıcak | 2016 | 4 | **6.0** | 100% | Bitti |  |
| 18 | Domaniç | Erikli Grp.Ky.İlt. | 2016 | 2 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 19 | Emet | Günlüce-Dereli | 2016 | 1.8 | **6.0** | 100% | Bitti |  |
| 20 | Emet | Kayı-Tavşanlı ilçe sınırı-Gölet yolu | 2016 | 6 | **6.0** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 21 | Gediz | Vakıf | 2016 | 1.6 | **1.6** | 100% | Bitti |  |
| 22 | Gediz | Akçaalan-Hisarcık bağlantı yolu | 2016 | 1 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 23 | Gediz | İbrahimkahya-Cinyusuflar  | 2016 | 2.5 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 24 | Gediz | Aksaklar - İkipınar | 2016 | 2.5 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 25 | Gediz | Dy.İlt.Güzüngülü | 2016 | 3.3 | **3.5** | 100% | Bitti |  |
| 26 | Gediz | Eskigediz-Ece-Tepepınar-Yelki | 2016 | 5.5 | **6.6** | 100% | Bitti |  |
| 27 | Gediz | Dayınlar | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 28 | Hisarcık | Hasanlar - Güldüren | 2016 | 1.5 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 29 | Pazarlar | Yenice-Orhanlar | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 30 | Simav | İly.İlt.Esenbağ | 2016 | 6.0 | **6.5** | 100% | Bitti |  |
| 31 | Simav | (Naşa) Kabaarmut | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 32 | Simav | Ihlamur | 2016 | 2 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 33 | Simav | Kuşu - Hıdırdivan | 2016 | 5 | **5.5** | 100% | Bitti |  |
| 34 | Simav | Çakırlar - Manisa İl.Sın. | 2016 | 2 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 35 | Simav | Çitgöl-Çevre yolu | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 36 | Simav | Çulhalar-Gaili-Evciler | 2016 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 37 | Tavşanlı | İly.İlt.Karlıköy | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 38 | Tavşanlı | Altınova -Erikli | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 39 | Tavşanlı | Cezaevi yolu | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 40 | Tavşanlı | Ky.İlt.Köreken | 2016 | 3.5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
|  |  | **TOPLAM** |  | **110.0** | **131.3** | **119%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 2.KAT ASFALT** |  |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Göynükören | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 2 | Merkez | Yoncalı (Eski yol) Kızılcakaya | 2016 | 8 | **8.0** | 100% | Bitti |  |
| 3 | Merkez | Eğnegazi | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 4 | Merkez | Körs - Afyon İl.Sın. | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 5 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 6 | Merkez | Akoluk | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 7 | Merkez | Sünnetyenice | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 8 | Merkez | Körpe | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 9 | Merkez | Eskiyüreğil | 2016 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 10 | Altıntaş | Saraycık - Işıklar | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 11 | Altıntaş | Genişler | 2016 | 2.5 | **3.5** | 100% | Bitti (Protokollü) |  |
| 12 | Gediz | Dy.İlt.Sobacılar | 2016 | 2.5 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 13 | Simav | (Naşa) Kabaarmut | 2016 | 2.0 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 14 | Simav | İly.İlt.Sünnetçiler | 2016 | 4.5 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
| 15 | Şaphane | (Gürkuyu) Karakür Grp.Ky.İlt. | 2016 | 10.0 | **10.0** | 100% | Bitti |  |
| 16 | Şaphane | Dy.İlt.İnceğiz | 2016 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 17 | Tavşanlı | Kayı - Güzelyurt | 2016 | 4.0 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
|   |   | **TOPLAM** |  | **65.5** | **67.0** | **102%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 YILI (ÖZEL İDARE)ONARIM PROGRAMI**  |  |
| **S.NO.** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Sağırlar | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 2 | Merkez | Yokuş Yolu | 2016 | 1.5 | **4.5** | 300% | Bitti |  |
| 3 | Merkez | (Güvem) Yaylababa | 2016 | 2 | **3.5** | 175% | Bitti |  |
| 4 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | 2016 | 1 | **1.5** | 150% | Bitti |  |
| 5 | Merkez | Kuyusinir | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| 6 | Merkez | Karaağaç | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 7 | Merkez | Koçak | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 8 | Merkez | Akoluk | 2016 | 1 | **1.5** | 150% | Devam Ediyor |  |
| 9 | Merkez | Turgutlar | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 10 | Altıntaş | İlçe Merkezi Yapılcan | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 11 | Aslanapa | Dy.İlt.Ortaca-Dereköy | 2016 | 1.5 | **7.0** | 467% | Bitti |  |
| 12 | Aslanapa | İlç.Merkezi Çalköy | 2016 | 6 | **6.0** | 100% | Bitti |  |
| 13 | Ç.Hisar | Efendiköprüsü-Pusatlar | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 14 | Ç.Hisar | Demiroluk | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 15 | Domaniç | Erikli | 2016 | 3 | **1.5** | 50% | Devam Ediyor |  |
| 16 | Domaniç | Ilıcaksu | 2016 | 2.5 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 17 | D.Pınar | İlç.Mrk.Kızılca | 2016 | 5 | **3.0** | 60% | Devam Ediyor |  |
| 18 | Emet | Eğrigöz | 2016 | 1.5 | **2.0** | 133% | Bitti |  |
| 19 | Emet | Uzunçam | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 20 | Emet | Katrandağı | 2016 | 0.5 | **0.5** | 100% | Bitti |  |
| 21 | Emet | Kabaklar | 2016 | 0.5 | **2.0** | 400% | Bitti |  |
| 22 | Gediz | Dy.İlt.Fırdan | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 23 | Gediz | Saruhanlar | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| 24 | Hisarcık | Kutlubeyler-Ulaşlar | 2016 | 3 | **1.0** | 33% | Devam Ediyor |  |
| 25 | Pazarlar | İlç.Mrk. Yenice (Sofular Ayr.) | 2016 | 1 | **2.0** | 200% | Bitti |  |
| 26 | Simav | Güney-Akdağ | 2016 | 4.5 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
| 27 | Simav | Pazarlar-Kuşu | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| 28 | Simav | Yağıllar | 2016 | 1 | **3.0** | 50% | Bitti |  |
| 29 | Simav | Eğdemir | 2016 | 1 | **2.0** | 200% | Bitti |  |
| 30 | Simav | Samat | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 31 | Simav | Şenköy-Kestel | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 32 | Simav | Çitgöl Çevre Yolu | 2016 | 2 | 2 | 100% | Bitti |  |
| 33 | Simav | Yaykın-Orhanlar | 2016 | 7 | 7 | 100% | Bitti |  |
| 34 | Simav | Kapıkaya İly.İlt. | 2016 | 0.5 | **0.5** | 100% | Bitti |  |
| 35 | Şaphane | Ayvacık | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 36 | Şaphane | İnceğiz | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 37 | Tavşanlı | Karacakaş-Çıkrıcak | 2016 | 3 |  | 0% |   |  |
| 38 | Tavşanlı | Eğriöz-Gümüşyeni | 2016 | 4 |  | 0% |   |  |
| 39 | Tavşanlı | Dudaş | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| **GENEL TOPLAM**  |  | **88.0** | **82.5** | **94%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015 YILINDAN DEVREDEN ONARIM PROGRAMI**  |  |
| **S.NO.** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | (Bayat) Çobanlar  | 2015 | 1.5 |  | 0% |   |  |
| 2 | Emet | İly.İlt. Yenice | 2015 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 3 | Gediz | Aliağa - Dere - Kayacık | 2015 | 1.5 | **7.0** | 467% | Bitti |  |
| 4 | Simav | Koyunoba  | 2015 | 1.5 | **1.0** | 67% | devam ediyor |  |
| 5 | Simav | Karacaören | 2015 | 2 | **1.5** | 75% | devam ediyor |  |
| 6 | Tavşanlı | Nusretler - Köseler (Şarampol Açılması) | 2015 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 7 | Tavşanlı | (Şenlik) Eğriöz | 2015 | 1.5 | **3.0** | 200% | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM**  |  | **17.0** | **21.5** | **126%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016 YILI (ÖZEL İDARE)ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI**  |
| **S.NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **AÇIKLAMA** |  |
| 1 | Merkez | Dy.İlt.Sağırlar | 2016 | 1 | **1** | 100% | Bitti |  |
| 2 | Merkez | Yokuş Yolu | 2016 | 1.5 | **4.5** | 300% | Bitti |  |
| 3 | Merkez | (Güvem) Yaylababa | 2016 | 2 | **3.5** | 175% | Bitti |  |
| 4 | Merkez | Çöğürler-Belkavak | 2016 | 1 | **1.5** | 150% | Bitti |  |
| 5 | Merkez | Kuyusinir | 2016 | 1.5 |  | 0% |   |  |
| 6 | Merkez | Karaağaç | 2016 | 1 | **1** | 100% | Bitti |  |
| 7 | Merkez | Koçak | 2016 | 1 | **1** | 100% | Bitti |  |
| 8 | Merkez | Akoluk | 2016 | 1 | **1.5** | 150% | Devam ediyor |  |
| 9 | Merkez | Sırören-Yenikızılcaören | 2016 | 4 | **4** | 100% | Bitti |  |
| 10 | Merkez | Turgutlar-Çalca | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 11 | Merkez | Karaöz-Andız | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 12 | Merkez | Elmalı-Karaağaç | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 13 | Merkez | Çifteoluklar | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 14 | Merkez | Kirazlıyayla-Emrez | 2016 | 4 |  | 0% |   |  |
| 15 | Merkez | Turgutlar | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 16 | Altıntaş | İlçe Merkezi Yapılcan | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 17 | Altıntaş | Osmaniye - Yayla | 2016 | 7.5 | **7.5** | 100% | Bitti |  |
| 18 | Altıntaş | Çakırsaz - Alibeyköy | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 19 | Altıntaş | Kuyucak - Çayırbaşı | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 20 | Aslanapa | İlç.Merkezi Çalköy | 2016 | 6.5 | **6.5** | 100% | Bitti |  |
| 21 | Aslanapa | Emrez-Kirazlıyayla | 2016 | 3 |  | 0% |   |  |
| 22 | Aslanapa | Ortaca-Dereköy | 2016 | 7 | **7.0** | 100% | Bitti |  |
| 23 | Ç.Hisar | Efendiköprüsü-Pusatlar | 2016 | 2 |  | 0% | Malzemesi alındı |  |
| 24 | Ç.Hisar | Pusatlar-Kızık | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 25 | Ç.Hisar | Demiroluk | 2016 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |  |
| 26 | Domaniç | Erikli | 2016 | 3 | **1.5** | 50% | Devam ediyor |  |
| 27 | Domaniç | Yeşilköy-Çamlıca | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 28 | Domaniç | Ilıcaksu | 2016 | 2.5 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 29 | D.Pınar | İlç.Mrk.Kızılca | 2016 | 5 | **2.0** | 40% | Devam ediyor |  |
| 30 | Emet | Eğrigöz | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 31 | Emet | Uzunçam | 2016 | 1 |  | 0% | Malzemesi alındı |  |
| 32 | Emet | Katrandağı | 2016 | 0.5 | **0.5** | 100% | Bitti |  |
| 33 | Emet | Kabaklar | 2016 | 0.5 | **2.0** | 400% | Bitti |  |
| 34 | Emet | Eğrigöz-Yaylayolu | 2016 | 6 | **6.0** | 100% | Bitti |  |
| 35 | Emet | Aydıncık çevre yolu | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 37 | Gediz | Saruhanlar | 2016 | 1 |  | 0% | Malzemesi alındı |  |
| 38 | Gediz | Karaağaç-Çukursak Mah. | 2016 | 6 | **6.0** | 100% | Bitti |  |
| 39 | Gediz | Yeşilova-Düzçamlık Mah. | 2016 | 4.5 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
| 40 | Gediz | Akkaya-İncikler Mah. | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 41 | Gediz | Yeşilçay-Santral | 2016 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 42 | Gediz | Fırdan | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 43 | Hisarcık | Kutlubeyler-Ulaşlar | 2016 | 3 | **1.0** | 33% | Devam ediyor |  |
| 44 | Pazarlar | Tepeköy | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 45 | Simav | Güney-Akdağ | 2016 | 4.5 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
| 46 | Simav | Pazarlar-Kuşu | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| 47 | Simav | Yağıllar | 2016 | 1 | **3.0** | 50% | Bitti |  |
| 48 | Simav | Eğdemir | 2016 | 1 | **2.0** | 200% | Bitti |  |
| 49 | Simav | Samat | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 50 | Simav | Şenköy-Kestel | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 51 | Simav | Kapıkaya İly.İlt. | 2016 | 0.5 | **0.5** | 100% | Bitti |  |
| 52 | Simav | Beyce-Çitgöl | 2016 | 2.5 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 53 | Simav | Yeniköy-Çobanlar Mah. | 2016 | 2 | **3.0** | 150% | Bitti |  |
| 54 | Simav | Kayaışık-Yassıeynihan | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 55 | Simav | Kuşu-Kavakiçi Mah. | 2016 | 2 |  | 0% |   |  |
| 56 | Simav | Boğazköy | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 57 | Simav | Tepebaşı | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 58 | Simav | Ihlamut-Kıran Mah. | 2016 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 59 | Simav | Çitgöl Çevre Yolu | 2016 | 2 | 2 | 100% | Bitti |  |
| 60 | Simav | Yaykın-Orhanlar | 2016 | 7 | 7 | 100% | Bitti |  |
| 61 | Şaphane | Ayvacık | 2016 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |  |
| 62 | Şaphane | Kızılkoltuk-Asmalı Mah. | 2016 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |  |
| 63 | Şaphane | İnceğiz | 2016 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 64 | Tavşanlı | Karacakaş-Çıkrıcak | 2016 | 3 |  | 0% |   |  |
| 65 | Tavşanlı | Eğriöz-Gümüşyeni | 2016 | 4 |  | 0% |   |  |
| 66 | Tavşanlı | Dudaş | 2016 | 1 |  | 0% |   |  |
| 67 | Tavşanlı | Madanlar-Dümrekhüseyinpaşa | 2016 | 4 |  | 0% |   |  |
| 68 | Tavşanlı | Karaköy-Başköy Bağlantı Yolu | 2016 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti |  |
| 69 | Tavşanlı | Köseler-Nusretler | 2016 | 6 | **6** | 100% | Bitti |  |
| 70 | Tavşanlı | Karapelit | 2016 | 4 |  | 0% |   |  |
| 71 | Tavşanlı | Aliköy Köprü Dolgusu | 2016 | 0.5 |  | 0% |   |  |
| 72 | Tavşanlı | Çayıroluk | 2016 | 6 | **6** | 100% | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM** |  | **210.0** | **176.5** | **84%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015 YILI NDAN DEVREDEN ALTYAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI** |
| **S.NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **DURUMU** |  |
| 1 | Merkez | (Bayat) Çobanlar  | 2015 | 3 |  | 0% |   |  |
| 2 | Domaniç | İlç. Mrk. Aksu | 2015 | 4.5 | **4.5** | 100% | Bitti |  |
| 3 | Domaniç | Erikli Merkez İlçe Sın. Devamı Yolu | 2015 | 2 | **2.0** | 100% | Bitti |  |
| 4 | Emet | İly.İlt. Yenice | 2015 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |  |
| 5 | Gediz | Aliağa -Dere - Kayacık | 2015 | 3 | **8.0** | 267% | Bitti |  |
| 6 | Simav | Koyunoba  | 2015 | 1.5 | **1.0** | 67% | devam ediyor |  |
| 7 | Simav | Kayaışık - Karacahisar | 2015 | 2.5 | **2.5** | 100% | Bitti |  |
| 8 | Simav | Karacaören | 2015 | 2 | **1.0** | 50% | devam ediyor |  |
| 9 | Şaphane | Değirmendere-Köpenez | 2015 | 7 | **4** | 57% | devam ediyor |  |
| 10 | Tavşanlı | (Şenlik) Eğriöz | 2015 | 1.5 | **3.0** | 200% | Bitti |  |
| **GENEL TOPLAM** |  | **32.0** | **31.0** | **97%** |  |  |

**İçmesuyu programı**

|  |
| --- |
| **2016 YILI İÇMESUYU PROGRAMI** |
| **S.NO** | **PROJENİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA KAYNAĞI** | **FİZİKİ%** | **DÜŞÜNCELER** |
| 1 | ZAFERTEPE ÇALKÖY 200 M3 GÖMME DEPO YAPIMI | Altıntaş | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 2 | GÖKÇELER AYAKLI DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 4 | AYKIRIKÇI 30 M3 DEPO + İSALE HATTI VE TERFİ TESİS YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 5 | ALİBEY KÖYÜ AYAKLI DEPO ONARIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 6 | BEŞKARIŞ 100 M3 DEPO YAPIM İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 7 | PINARCIK DEPO ONARIMI VE TERFİ BİNASI YAPIMI İŞİ | Altıntaş | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 10 | Haydarlar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım  | Aslanapa | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 11 | ÖRENKÖY İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Aslanapa | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 12 | YENİCEARMUTCUK KÖYÜ DRENAJ VE EK İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Çavdarhisar | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 13 | PLASTİK GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Çavdarhisar | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 14 | HACIKEBİR İÇME SUYU TERFİLİ TESİS | Çavdarhisar | MADEN ÖDENEĞİNDEN | 100 | BİTEN |
| 16 | HACIKEBİR İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAM İŞİ | Çavdarhisar | MADEN ÖDENEĞİNDEN | 100 | BİTEN |
| 18 | Muratlı 50m3 Depo Yapımı | Domaniç | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 21 | AĞAÇKÖY İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Dumlupınar | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 22 | AĞAÇ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Dumlupınar | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 24 | YENİCE KÖYÜ 100 M3 BETONARME GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 25 | İçmesuyu Sondajı | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 27 | ÖMERFAKI KÖYÜ İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 32 | Depo Onarımı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 38 | Gümele 150 M3 Betonarme Gömme Depo Yapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 40 | Kanalizasyon Şebeke Hattı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 42 | İçme suyu şebeke hattı yapım işi | Gediz | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 47 | Kyk Yurdu İsale Hattı Yapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 48 | Fırdan Köyü İçemsuyu Depo Onarımı | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 51 | ŞEHYÇAKIR GÖMME DEPO ONARIM | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 52 | Kızılçukur Örenköy Karaağıl Köyleri 50 m3 içme suyu betonarem gömme depo yapımı işi | Hisarcık |   | 0 | DEVAM EDEN |
| 55 | KURTDERE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Hisarcık | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 57 | Alınörenköyü İçme suyu isale hattı yapım  | Hisarcık |   |   | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 58 | HALİFELER GÖME DEPO ONARIMI | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 60 | FINDIK KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 64 | SOFÇA DEPO ONARIMI | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 65 | AHMETOLUĞU 30 M3 PLASTİK DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 66 | SOBRAN KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 67 | ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ İLAVE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 68 | IŞIKARA KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPOYAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 69 | DOĞALAR DEPO ONARIMI İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 70 | İçmesuyu Sondajı | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 71 | ELMALI KÖYÜ 50 M3 GÖMME DEPO YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 72 | KIZILCAKAYA İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 73 | KIZILCAÖREN İÇME SUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 74 | KIZILCAÖREN DEPO ONARIMI | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 75 | MAKASALANI- DAMLALI KARAAĞAÇ ORTAK DEPO YAPIM İŞİ  | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 77 | İsale Hattı Yapım İşi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 78 | 50 M3 BETONARME GÖMME DEPO  | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 80 | İçmesuyu sondajı yapım işi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 81 | GÜZELYURT ŞEBEKE YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 83 | Karapınar Köyü Terfili Tesis Yapım İşi | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 84 | 10 M3 DEPO YAPIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 85 | KAYAIŞIK KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 86 | 50 M3 Depo Yapımı | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 87 | KUŞU KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI | Simav | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 88 | DEPO ONARIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 89 | DEPO ONARIMI VE EK ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 90 | BAHTILLI İSALE VE ŞEBEKE HATTI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 92 | DEPO ONARIMI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 94 | GILMANLAR + MAKSUTLAR MAHŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 95 | DEPO ONARIMI | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 96 | 50 M3 DEPO YAPIMI | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 100 | 100m3 Depo Yapımı  | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 30 | DEVAM EDEN |
| 105 | Şebeke Hattı | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 0 | DEVAM EDEN |

**Sulama programı**

|  |
| --- |
| **2016 YILI SULAMA PROGRAMI** |
| **S.No** | **Proje Adı** | **İlçe Adı** | **Köy Adı** | **Harcama Kaynağı** | **Fiziki Durum %** | **Durum** | **Proje Tipi** |
| 1 | YÜS Yenieme Ve Bakım Onarım Sulama Tesisi Projesi | Emet | Sarıayak (Emet) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 2 | YÜS Sulama Tesisi Bakım ve Onarım Projesi | Gediz | Yelki (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | BAKIM-ONARIM |
| 3 | YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Gediz | Arıca (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 4 | YÜS Sulama Tesisi ve Tamamlama YÜS sulama Tesisi Projesi | Gediz | Yeşilçay (Gediz) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 5 | Sulama Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Merkez | Kirazlıyaylası (Merkez) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 6 | Küçük Ölçekli Sulama Göleti Dolu Savağı Bakım Onarım ve Yenileme Projesi  | Merkez | Sekiören (Merkez) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 7 | YÜS Sulama Tesisi Bakım Onarım ve Yenilme Projesi | Simav | Taşköy (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 8 | KÖS Göleti Yapımı | Simav | Ahmetli (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 9 | YÜS Havuzdan Kapalı Sistem Sulama Tesisi | Simav | Hacıhüseyinefendi (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 10 | YÜS Kapalı Sİstem Sulama Tesisi | Simav | Ortacı (Simav) | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 11 | YÜS Sulama Tesisi Bakım-Onarım Ve Yenileme Projesi | Simav | Aşağıdolaylar (Simav) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |
| 12 | YÜS Sulama Tesisi Tamamlama Projesi | Tavşanlı | Altınova (Tavşanlı) | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN | YAPIM |

**Atıksu(Kanalizasyon) programı**

|  |
| --- |
| **2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI** |
| **S.No** | **Proje Adı** | **İlçe Adı** | **Harcama Kaynağı** | **Fiziki Durum %** | **Durum** |
| 1 | Altıntaş İlçesi Eymir Köyü Foseptik Tahliye Hattı Onarımı | Altıntaş |   | 100 | BİTEN |
| 2 | Altıntaş Çakırsaz Köyü Kanalizasyon Şebeke Hattı ve 250 kişilik foseptik yapım işi | Altıntaş | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 3 | Aslanapa Örenköy Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve 1000 Kişilik Foseptik Yapım İşi | Aslanapa | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 4 | Çarşamba Kanalizasyon şebekesi foseptik hattı onarım işi | Domaniç | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 5 | Domaniç Çokköy Kanalizasyon Hattı Yenileme İşi | Domaniç | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 6 | EMET YENİCE FOSEPTİK HATTI YAPIM İŞİ | Emet | KÖYDES | 100 | BİTEN |
| 7 | Emet Sarıayak foseptik hattı onarım işi ve 250 Kişilik foseptik yapım işi ile Kırgıl Köyü Foseptik hattı onarım işi | Emet | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 8 | kanalizasyon şebeke hattı yapım işi | Gediz | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 9 | Kütahya İli Gediz İlçesi Çukurören Köyü Kanalizasyon şebekesiyapım işi | Gediz | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 10 | Kutluhanlar Kanalizasyon Şebeke yenileme işi | Hisarcık | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 11 | Hisarcık Kurtdere Köyü Kanalizasyon şebekesi yenileme işi | Hisarcık | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 12 | Merkez Gevrekseydi Kanalizasyon Hattı Tadilat Yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 13 | Merkez Kızılcakaya Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı ve Foseptik Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 14 | Merkez Büyüksaka Ek Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi  | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 15 | Merkez Dedik Köyü İlave Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebeke yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 16 | Çobanlar köyü 250 kişilik foseptik ve bağlantı kanalizasyon hattı yapım işi | Merkez |   | 1 | DEVAM EDEN |
| 17 | Merkez Karaağaç Betonarme Foseptik ve Bağlantı Şebeke Hattı Yapım İşi | Merkez | BİRLİK BÜTÇESİ | 98 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 18 | KANALİZASYON VE 2 ADET 1000 KİŞİLİK FOSEPTİK YAPIM İŞİ | Simav | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 19 | KANALİZASYON HATTI VE 250 KİŞİLİK BETONARME FOSEPTİK İNŞAATI | Simav | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 20 | İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı | Şaphane | BİRLİK BÜTÇESİ | 100 | BİTEN |
| 21 | Köseler kanalizasyon şebekesi yenileme işi ve foseptik yapımı | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 10 | DEVAM EDEN |

**Okul-Yapım , İnşaat-Bakım ve Onarım programı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İŞİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA KAYNAĞI** | **FİZİKİ DURUM** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Çok Programlı Lise ve atölye binası Yapım İşi | Altıntaş | BAKANLIK | 99 | %70 i ve ÜZERİNDE TAMAMLANAN |
| 2 | Aslanapa Anadolu Lisesi Bakım Onarımı | Aslanapa | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 3 | Aslanapa Merkez İlkokulu Yapım İşi | Aslanapa | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 4 | Çok Programlı Anadolu Lisesi  | Domaniç | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 5 | Merkez İlkokulu Yapım İşi | Domaniç |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 6 | Anadolu Lisesi Yapım İşi | Domaniç | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 7 | Gazi Kemal İlkokulu Yapım İşi | Emet |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 8 | Günlüce İlkokulu Yapım İşi | Emet |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 9 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) Bakım Onarım İşi | Emet | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 10 | Osman Gazi Anadolu Lisesi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 11 | Gediz Fen Lisesi Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 12 | Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi (MNA Anadolu Lisesi) Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 13 | Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 14 | Evliya Çelebi Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Gediz | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 15 | Merkez İlkokulu Yapım İşi | Gediz |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 16 | Mesleki ve Teknik Lisesi ve Pansiyon Binası Yapım İşi | Gediz |   |   | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 17 | Merkez Şeker İlkokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 18 | Çinikent Özel Eğitim İlkokulu Bakım Onarım İşi  | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 19 | Fatih Anadolu Lisesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 20 | Merkez Bahçelievler İlkokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 21 | Merkez Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 22 | Çinigar Anaokulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 23 | Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 24 | Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 25 | Merkez Şehitler Ortaokulu Bakım Onarım  | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 26 | Merkez Ali Güral Lisesi Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 27 | Kütahya Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarımı  | Merkez |   | 0 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 28 | Merkez Çamlıca İlkokulu Bakım Onarımı | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 29 | Kütahya ili Merkez Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım İşi (Kazan Dairesi Düzenlenmesi) | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 30 | Merkez Alparslan Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 95 | DEVAM EDEN |
| 31 | Merkez Şehitler Ortaokulu bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 32 | Merkez Yenidoğan Ortaokulu | Merkez | BAKANLIK | 98 | DEVAM EDEN |
| 33 | Merkez Adnan Menderes Ortaokulu Bakım Onarım İşi  | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 34 | Halk Eğitim Merkezi Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 35 | Kılıçarslan Lisesi Ana Bina ve Pansiyon Güçlendirme Yapım işi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 36 | Hediye Güral Anaokulu Yapım İşi | Merkez |   |   | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 37 | Perli Köyü Anaokulu Yapım İşi | Merkez |   |   | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 38 | Şehitler İlkokulu Yapım İşi | Merkez |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 39 | Kılıçarslan Pansiyon Binası Yapım İşi | Merkez |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 40 | Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu Yapım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 41 | Şair Şeyhi İlkokulu | Merkez |   |   | BAŞLAMAYAN |
| 42 | Evliya Çelebi İlkokulu | Merkez | BAKANLIK | 0 | BAŞLAMAYAN |
| 43 | Seyitömer İlk/Orta Okul Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 44 | Osmancık İlkokulu | Merkez | ÖZEL İDARE | 0 | BAŞLAMAYAN |
| 45 | Hürriyet Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 46 | Ortaokulu Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 47 | Endüstri Meslek Lisesi Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 90 | DEVAM EDEN |
| 48 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 49 | Kütahya Merkez Fatih Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 50 | Kütahya Lisesi Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 51 | Merkez Atatürk İlkokulu bakım onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 52 | Nene Hatun Anaokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 53 | 3 adet okul bakım onarımı( vakıfbank ortaokulu, mehmet akif ersoy ilkokulu, toki anaokulu) | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 54 | Kütahya Merkez Abdurrahman Paşa İlkokulu Bakım Onarım İşi | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 55 | Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Bakım Onarımı | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 56 | Kütahya Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu Bakım Onarım | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 57 | Andız Köyü Anaokulu Yapım İşi | Merkez | ÖZEL İDARE | 0 | PROJE AŞAMASINDA OLAN |
| 58 |  Kütahya İli Enne Mahallesi Anaokulu | Merkez | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 59 | Pazarlar Anadolu Lisesi Bakım Onarımı | Pazarlar | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 60 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi  | Simav | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 61 | Kuşu İlkokulu Yapım işi | Simav | BAKANLIK | 39 | DEVAM EDEN |
| 62 | Şaphane İlkokulu Güçlendirme ve Onarım | Şaphane | BAKANLIK | 21 | DEVAM EDEN |
| 63 | Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 64 | Köseler İlkokulu Ek Bina Yapım ve onr. | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 65 | İlköğretim Okulu Spor Salonu Yapım İşi | Tavşanlı | ÖZEL İDARE | 100 | BİTEN |
| 66 | Kuruçay İlkokulu ve Ortaokulu yapım işi | Tavşanlı | BAKANLIK | 95 | DEVAM EDEN |
| 67 | Meslek Lisesi Yapım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 18 | DEVAM EDEN |
| 68 | Anadolu Lisesi  | Tavşanlı | BAKANLIK | 18 | DEVAM EDEN |
| 69 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İMKB Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşleri | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |
| 70 | Tavşanlı İlçesi Gürağaç İlkokulu Yapım İşi | Tavşanlı |   |   | SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN |
| 71 | Tunçbilek Spor Salonu Yapım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 25 | DEVAM EDEN |
| 72 | Tavşanlı Şahinköy İlkokulu İlave Bina Yapımı Ve Onarımı İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | BİTEN |

**Kamu Hizmet Binaları**

|  |
| --- |
| **İNŞAAT YATIRIMLARI** |
| **S.NO** | **İŞİN ADI** | **İLÇESİ** | **HARCAMA KAYNAĞI** | **FİZİKİ DURUM** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | Hükümet Konağı | Hisarcık | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 2 | Hükümet Konağı | Tavşanlı | BAKANLIK | 32 | Devam ediyor |
| 3 | Merkez Hükümet Konağı uygulama projesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 4 | Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 20 | Devam ediyor |
| 5 | Kütahya İli 5 Nokta İlave Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) Kurulması | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 6 | Domaniç Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Domaniç | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 7 | Altıntaş Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Altıntaş | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 8 | Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi | Tavşanlı | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 9 | Kütahya İli Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi | Emet | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 10 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Pazarlar | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 11 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Ç.Hisar | BAKANLIK | 100 | Bitti |
| 12 | Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Merkez | BAKANLIK | 34 | Devam ediyor |
| 13 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi  | Aslanapa | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 14 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi  | Emet | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 15 | İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası uygualam projesi  | Tavşanlı | BAKANLIK | 10 | Devam ediyor |
| 16 | Emniyet Amirliği Hizmet Binası Uygulama Projesi | Merkez | BAKANLIK | 100 | Bitti |