**2018 YILI**

**İL ÖZEL İDARESİ**

**PROGRAM UYGULAMALARI**

**(31.12.2018 )**

**Köy yolları programı**

|  |
| --- |
| **2018 YILI (BSK) SICAK ASFALT( ÖZEL İDARE) PROGRAMI** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca -Karaağaç | 2018 | 2.5 | 7.0 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Ky.İlt.Sırören | 2018 | 6.5 | 6.0 | 100% | Bitti |
| 3 | Altıntaş | Murathanlar ayr.-Altıntaş | 2018 | 2.1 | 2.1 | 100% | Bitti |
| 4 | Altıntaş | Murathanlar-Beşkarış | 2018 | 0.6 | 0.6 | 100% | Bitti |
| 5 | Altıntaş | Yolçatı-Murathanlar  | 2018 | 2.2 | 2.2 | 100% | Bitti |
| 6 | Aslanapa | İlç.Mrk.Bezirgan-Ören-Tokul | 2018 | 0.6 | 0.6 | 100% | Bitti |
| 7 | Ç.Hisar | Dy.İlt.E.Köprüsü-Doğancılar-Pusatlar | 2018 | 1.6 | 1.6 | 100% | Bitti |
| 8 | Domaniç | Çamlıca-Çarşamba | 2018 |   | 1.8 | 100% | Bitti |
| 9 | D.Pınar | İly.İlt.Büyükaslıhanlar-Ağaçköy | 2018 | 1.1 | 1.4 | 100% | Bitti |
| 10 | Emet | Ky.İlt.Samrık (Küreci Ayrımına Kadar) | 2018 | 1.7 | 1.7 | 100% | Bitti |
| 11 | Emet | İly.ilt-Bahatlar-Uzunçam | 2018 | 2 | 2 | 100% | Bitti |
| 12 | Emet | Ky.ilt-Doğanlar | 2018 | 1 | 2 | 100% | Bitti |
| 13 | Gediz | İly.ilt-Gümele | 2018 | 1.5 | 1.8 | 100% | Bitti |
| 14 | Gediz | Dy.ilt-Çeltikçi | 2018 | 2.5 | 2.5 | 100% | Bitti |
| 15 | Hisarcık | İly.ilt.-Dereköy-Şeyhler  | 2018 | 3 | 3.5 | 100% | Bitti |
| 16 | Simav | Karacahisar Yaykın  | 2018 | 3 | 4.3 | 100% | Bitti |
| 17 | Simav | İly.ilt-Yeşildere | 2018 | 3 | 3 | 100% | Bitti |
| 18 | Simav | Efir -Kınık mah. | 2018 | 3.5 | 3.5 | 100% | Bitti |
| 19 | Simav | Kalkan-Şenköy | 2018 |   | 1 | 100% | Bitti |
| 20 | Şaphane | İlç.Merk.Üçbaş  | 2018 | 0.8 | 0 |   | 2019 yılında yapılacak |
| 21 | Tavşanlı | Dy.İlt.Aliköy  | 2018 | 5 | 5.5 | 100% | Bitti |
| 22 | Tavşanlı | İly.İlt.Karapelit  | 2018 | 1.5 | 2 | 100% | Bitti |
| 23 | Tavşanlı | Yeniköy-Dutlar | 2018 |   | 1.2 | 100% | Bitti |
| 24 | Tavşanlı | Karakaş | 2018 |   | 0.5 | 100% | Bitti |
| **TOPLAM** |  | **45.7** | **57.8** | **126%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018 YILI (BSK) SICAK ASFALT( PROTOKOLLÜ) PROGRAMI** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | (Alayunt):-Çayca-Söğüt(FRİG) | 2018 | 5.0 | 5.0 | 100% | bitti |
| 2 | Aslanapa | Dereköy-Pullar (DSİ) | 2018 | 3.0 | 3.0 | 100% | bitti |
| 3 | Simav | Akdağ-Cevizlik mah. | 2018 | 0.6 | 0.6 | 100% | bitti |
| 4 | Gediz | Gediz-Belediyesi-Umurbey mah. | 2018 | 1.0 | 1.0 | 100% | bitti |
| 5 | Emet | (Hasanlar)-Kabaklar (DSİ) | 2018 | 3.0 | 4.0 | 100% | bitti |
| **TOPLAM** |  | **12.6** | **13.6** | **108%** |  |

|  |
| --- |
| **2018 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Makasalanı - Damlalıkaraağaç | 2018 | 2 | 4 | 100 | Bitti |
| 2 | Merkez | Söğütyaylası-Güllüdere | 2018 | 5 | 5 | 100 | Bitti |
| 3 | Merkez | (Andız) Kınık | 2018 | 3 | 3.5 | 100 | Bitti |
| 4 | Merkez | Dy.İlt.Sofça | 2018 | 1 | 1 | 100 | Bitti |
| 5 | Merkez | Ky.İlt.Kuyusinir | 2018 | 5 | 7 | 100 | Bitti |
| 6 | Merkez | Çavuşçiftliği | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100 | Bitti |
| 7 | Merkez | Belkavak-Çöğürler | 2018 | 1 | 1 | 100 | Bitti |
| 8 | Merkez | Kozluca-Yumaklı | 2018 |   | 3 | 100 | Bitti |
| 9 | Altıntaş | İly.ilt-Pınarcık | 2018 |   | 1 | 100 | Bitti |
| 10 | Aslanapa | Ky.İlt.Haydarlar | 2018 | 2.0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 11 | Aslanapa | Ky.İlt.Çukurca | 2018 | 2.0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 12 | Aslanapa | Ky.İlt.Gölbaşı | 2018 | 1.2 | 1.2 | 100% | Bitti |
| 13 | Aslanapa | Ky.İlt.Adaköy | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 14 | Aslanapa | Ky.İlt.Kureyşler | 2018 | 2.0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 15 | Aslanapa | Ky.İlt.Çamdibi | 2018 | 3.5 | 3.5 | 100% | Bitti |
| 16 | Ç.hisar |  Dy.İlt Hacı Mahmut (Hacı Kebir bağ.) | 2018 | 4.0 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 17 | Domaniç | Grp.Ky.İlt.Erikli | 2018 | 6.0 | 6.0 | 100% | Bitti |
| 18 | Domaniç | Karamanlar-Çayören | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 19 | Domaniç | Aksu-Fındıcak (Köy İçi) | 2018 | 0.7 | 1.2 | 100% | Bitti |
| 20 | D.Pınar | Yayla-Hamurköy | 2018 |   | 0.5 | 100% | Bitti |
| 21 | Emet | İly.İlt.Esatlar | 2018 | 1.0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 22 | Emet | Yenice (Pknik Alanı) | 2018 | 1.0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 23 | Emet | Ky.İlt.Düşecek | 2018 | 0.5 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 24 | Emet | İly.İlt.Günlüce-Çamlıca Mah. | 2018 | 2.0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 25 | Emet | Dereli Köy Yolu | 2018 | 0.5 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 26 | Gediz | İly.İlt.Akkaya | 2018 | 4.5 | 4.5 | 100% | Bitti |
| 27 | Gediz | (Ilıca) Üzümlü | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 28 | Gediz | İly.İlt.Dedeköy | 2018 | 0.3 | 0.3 | 100% | Bitti |
| 29 | Gediz | Güzüngülü-Işıklar | 2018 | 2 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 30 | Gediz | Ilıca köy içi | 2018 | 0.5 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 31 | Gediz | Polat Köy İçi | 2018 | 0.3 | 0.3 | 100% | Bitti |
| 32 | Gediz | İly.ilt-Uğurluca | 2018 | 0 | 2.5 | 100% | Bitti |
| 33 | Gediz | Sazköy Köy İçi | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 34 | Gediz | Dy.ilt-Yaylaköy | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 35 | Pazarlar | Örey-Yapak Mah. | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 36 | Pazarlar | Çamköy - Akşinik | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 37 | Simav | Beyce - Çitgöl | 2018 | 1 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 38 | Simav | Sarkatlar-Bedirler | 2018 | 6 | 12.0 | 100% | Bitti |
| 39 | Simav | Kalkan - Şenköy | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 40 | Şaphane | İlç.Mr.Ayvacık | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 41 | Tavşanlı | Köseler -Nusretler | 2018 | 6 | 6.0 | 100% | Bitti |
| 42 | Tavşanlı | Kızılçukur - Eşen | 2018 | 2 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 43 | Tavşanlı | Aliköy - Vakıf | 2018 | 2 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 44 | Tavşanlı | Kargılı-Çaltılı-Doğanlar-Öksüzler | 2018 |   | 4.0 | 100% | Bitti |
| 45 | Tavşanlı | Başköy Köy İçi | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 46 | Tavşanlı | Kızılçukur-Gözören Mah.  | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| **TOPLAM** |  | **84.0** | **109.0** | **130%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018 YILI ÖZEL İDARE ORTAK YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Alt./D.Pınar | Yaylaköy-Hamurköy | 2018 | 4 | 4 | 100% | Bitti |
| 2 | Sim./Tav. | Avcılar-Örencik | 2018 | 3 | 3 | 100% | Bitti |
| 3 | Tav./Dom. | Elmalı - Fındıcak | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 4 | Mrk./Bil. | Nusret - Bilecik İl Sın. | 2018 | 2.5 | 2.5 | 100% | Bitti |
| 5 | Sim./Paz. | Dy. İlt. Ayvalık Mah. | 2018 | 3 | 3 | 100% | Bitti |
| **TOPLAM** |  | **14.0** | **14.0** | **100%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018 YILI ÖZEL İDARE (PROTOKOLLÜ)YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Gediz | Dy.ilt-Yenikent-İbrahimkahya | 2018 | 2 | 2 | 100% | Bitti |
| 2 | Simav | (Eynal)-Hüsüm mh.-Toki | 2018 | 1 | 1 | 100% | Bitti |
| 3 | Tavşanlı | Moymul-Dağçeşme mh.yolu | 2018 | 1.2 | 1.2 | 100% | Bitti |
| **TOPLAM** |  | **4.2** | **4.2** | **100%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018 YILI ÖZEL İDARE YOL PROGRAMI 2.KAT ASFALT** |
| **S.NO.** | **İLÇESİ** | **YOL ADI** | **PROG.YILI** | **PRG. (Km.)** | **UYG.(Km.)** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Söğütyaylası-Güllüdere | 2018 | 5 | 5 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Kozluca-Yumaklı | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 3 | Atıntaş | İly.İlt.Karaağaç | 2018 | 1.8 | 1.8 | 100% | Bitti |
| 4 | Atıntaş | İly.İlt.Akçaköy | 2018 | 2.7 | 2.7 | 100% | Bitti |
| 5 | Domaniç | Aksu-Fındıcak (Köy İçi) | 2018 | 2.0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 6 | Domaniç | İlç.Mrk.Tıraz | 2018 | 5.0 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 7 | Domaniç | İly.İlt.Sefa | 2018 | 5.0 | 5.5 | 100% | Bitti |
| 8 | Emet | Yenice (Pknik Alanı) | 2018 | 4.0 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 9 | Emet | Ky.İlt.Düşecek | 2018 | 2.5 | 2.5 | 100% | Bitti |
| 10 | Gediz | Yukarısusuz - Cebrail | 2018 | 8.0 | 8.0 | 100% | Bitti |
| 11 | Gediz | Üzümlü - Fatih Mah. | 2018 | 4 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 12 | Gediz | İlç.Mrk.Pınarbaşı-Gürlek | 2018 | 5 | 6.0 |   | Bitti |
| 13 | Gediz | Kıran - Yeşilçay | 2018 | 2 | 2.0 |   | Bitti |
| 14 | Gediz | İly.İlt.Gümüşköy | 2018 | 2 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 15 | Gediz | Köpenez - Yeşilçay | 2018 | 4 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 16 | Şaphane | İlç.Mr.Ayvacık | 2018 | 4.5 | 4.5 | 100% | Bitti |
| 17 | Tavşanlı | Kargılı-Çaltılı-Doğanlar-Öksüzler | 2018 | 7 | 7.0 | 100% | Bitti |
| **TOPLAM** |  | **66.0** | **68.5** | **104%** |  |

|  |
| --- |
| **2018 YILI ONARIM PROGRAMI**  |
| **S.NO.** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca -Karaağaç  | 2018 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Yazlıca Ayrımı- Sırören  | 2018 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |
| 3 | Merkez | Kuyusinir- Alaoğlu  | 2018 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |
| 4 | Altıntaş | İly İlt Alıncık-Işıklar  | 2018 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |
| 5 | Altıntaş | (Çayırbaşı)-Üçhöyük | 2018 | 0 | **4.0** | 100% | Bitti |
| 6 | Altıntaş | Oysu-Yüğlük | 2018 | 0 | **7.0** | 100% | Bitti |
| 7 | Altıntaş | Murathanlar ayr.-Altıntaş ky. | 2018 | 0 | **4.5** | 100% | Bitti |
| 8 | Aslanapa | Dy.İlt.Pazarcık  | 2018 | 3.2 | **3.2** | 100% | Bitti |
| 9 | Aslanapa | Yağcılar viraj düzenlemesi | 2018 | 0 | **0.2** | 100% | Bitti |
| 10 | Ç.hisar | Dy.ilt-Ef.köprüsü-Doğancılar  | 2018 | 3 | **3.0** | 100% | Bitti |
| 11 | Domaniç | Güney-Böçen  | 2018 | 3 | **4.5** | 150% | Bitti |
| 12 | Domaniç | Karamanlar-Sarıot | 2018 | 0 | **2.0** | 100% | Bitti |
| 13 | Emet | Katrandağı-Güldüren  | 2018 | 4 | **4.0** | 100% | Bitti |
| 14 | Emet | İly. İlt. Subak- Konuş  | 2018 | 4 | **6.0** | 150% | Bitti |
| 15 | Gediz | Yağmurlar-Yeğinler-Samralar  | 2018 | 0.5 | **0.5** | 100% | Bitti |
| 16 | Gediz | Üzümlü -Ilıca kaplıcaları | 2018 | 1 | **1.0** | 100% | Bitti |
| 17 | Gediz | Eceköy-Sazak  | 2018 | 4 | **6.5** | 163% | Bitti |
| 18 | Gediz | İly.İlt.Karaağaç  | 2018 | 1.5 | **1.5** | 100% | Bitti |
| 19 | Hisarcık | Dereköy-Şeyhler | 2018 | 0 | **0.5** | 100% | Bitti |
| 20 | Hisarcık | Kızılçukur-Kestel  | 2018 | 1 | **1.5** | 150% | Bitti |
| 21 | Hisarcık | Ulaşlar-Saklar Yol Ayrımı  | 2018 | 2 | **4.5** | 225% | Bitti |
| 22 | Hisarcık | Karaağıl | 2018 | 2.8 | **3.0** | 107% | Bitti |
| 23 | Simav | Yağıllar-Akpınar-Kiçir  | 2018 | 5 | **5.0** | 100% | Bitti |
| 24 | Simav | İly.İlt.Kestel  | 2018 | 5 | **8.0** | 160% | Bitti |
| 25 | Şaphane | İlç.Merk.Üçbaş  | 2018 | 1 | **5.0** | 500% | Bitti |
| 26 | Tavşanlı | İly.İlt.Karapelit  | 2018 | 1.5 | **2.0** | 133% | Bitti |
| 27 | Tavşanlı | Eğriöz- Gümüşyeni  | 2018 | 7 | **8.0** | 114% | Bitti |
| 28 | Tavşanlı | Şapçı-Çamalan  | 2018 | 2 | **3.0** | 150% | Bitti |
| **GENEL TOPLAM**  |  | **68.5** | **105.4** | **154%** |  |

|  |
| --- |
| **2018 YILI ALT YAPI GÜÇLENDİRME PROGRAMI** |
| **S.NO** | **İLÇE ADI** | **KÖY ADI** | **PROG.YILI** | **PRG.** | **UYG.** | **UYG.%** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Demirciören-Dere-Sekiören-Ortaca -Karaağaç  | 2018 | 4 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Yazlıca Ayrımı- Sırören  | 2018 | 4 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 3 | Merkez | Kuyusinir- Alaoğlu  | 2018 | 5 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 4 | Merkez | Kirazlıyayla | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 5 | Merkez | Söğütyaylası | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 6 | Merkez | Haymana | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 7 | Merkez | Kepez-İshakçılar | 2018 | 0 | 6.0 | 100% | Bitti |
| 8 | Merkez | Akoluk | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 9 | Merkez | Darıca | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 10 | Merkez | Gelinkayası | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 11 | Merkez | Akçamescit-Çifteoluklar | 2018 | 0 | 6.5 | 100% | Bitti |
| 12 | Merkez | Aslanlı köy içi | 2018 | 0 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 13 | Merkez | Sekiören köy içi | 2018 | 0 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 14 | Merkez | Darıca köy içi | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 15 | Merkez | Büyüksaka köy içi | 2018 | 0 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 16 | Altıntaş | Murathanlar ayrımı-Altıntaş ky. | 2018 | 0 | 4.5 | 100% | Bitti |
| 17 | Altıntaş | İly İlt Alıncık-Işıklar  | 2018 | 4 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 18 | Altıntaş | (Çayırbaşı)-Üçhöyük | 2018 | 0 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 19 | Altıntaş | Oysu-Yüğlük | 2018 | 0 | 7.0 | 100% | Bitti |
| 20 | Altıntaş | Sevdiğin | 2018 | 0 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 21 | Altıntaş | Yalnızsaray | 2018 | 0 | 3.2 | 100% | Bitti |
| 22 | Altıntaş | Çayırbaşı | 2018 | 0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 23 | Altıntaş | Kuyucak köy içi | 2018 | 0 | 3.5 | 100% | Bitti |
| 24 | Aslanapa | Grup Yolu bağlantısı- Gölbaşı  | 2018 | 1.2 | 1.2 | 100% | Bitti |
| 25 | Aslanapa | Bayramşah -Köreken  | 2018 | 3.5 | 3.5 | 100% | Bitti |
| 26 | Aslanapa | Pazarcık | 2018 | 3.2 | 3.2 | 100% | Bitti |
| 27 | Aslanapa | Yağcılar viraj düzenlemesi | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 28 | Aslanapa | Esenköy | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 29 | Aslanapa | Ortaca köy içi | 2018 | 0 | 3.0 | 100% | Bitti |
| 30 | Ç.hisar | Dy.ilt-E.Köprüsü-Doğancılar  | 2018 | 3 | 3.0 | 100% | Bitti |
| 31 | Domaniç | Güney-Böçen  | 2018 | 4 | 4.5 | 113% | Bitti |
| 32 | Domaniç | Karamanlar-Sarıot | 2018 | 0 | 2.0 | 100% | Bitti |
| 33 | Emet | Katrandağı-Güldüren  | 2018 | 4 | 4.0 | 100% | Bitti |
| 34 | Emet | İly. İlt. Subak- Konuş  | 2018 | 4 | 6.0 | 150% | Bitti |
| 35 | Gediz | Yağmurlar-Yeğinler-Samralar  | 2018 | 0.5 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 36 | Gediz | Üzümlü -Ilıca kaplıcaları | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 37 | Gediz | Eceköy-Sazak  | 2018 | 4 | 6.5 | 163% | Bitti |
| 38 | Gediz | İly.İlt.Karaağaç  | 2018 | 1.5 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 39 | Gediz | Kurtçam-Hacı Zeybekler Mh.-Yeni Mahalle  | 2018 | 3 | 3.0 | 100% | Bitti |
| 40 | Hisarcık | Kızılçukur-Kestel  | 2018 | 1 | 1.5 | 150% | Bitti |
| 41 | Hisarcık | Ulaşlar-Saklar Yol Ayrımı  | 2018 | 2 | 4.5 | 225% | Bitti |
| 42 | Hisarcık | Karaağıl | 2018 | 2.8 | 3.0 | 107% | Bitti |
| 43 | Hisarcık | Dereköy-Şeyhler | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 44 | Simav | Yağıllar-Akpınar-Kiçir  | 2018 | 5 | 5.0 | 100% | Bitti |
| 45 | Simav | İly.İlt.Kestel  | 2018 | 5 | 8.0 | 160% | Bitti |
| 46 | Simav | Kayaışık-Yassıeynihan | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 47 | Simav | Küplüce-Kuşu  | 2018 | 1 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 48 | Simav | Bedirler-Sarkatlar | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 49 | Simav | Gölköy | 2018 | 0 | 1.0 | 100% | Bitti |
| 50 | Şaphane | İlç.Merk.Üçbaş  | 2018 | 1 | 5.0 | 500% | Bitti |
| 51 | Tavşanlı | Kızılçukur-Eşen | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 52 | Tavşanlı | Karaköy | 2018 | 0 | 1.6 | 100% | Bitti |
| 53 | Tavşanlı | Ovacık | 2018 | 0 | 0.5 | 100% | Bitti |
| 54 | Tavşanlı | İsaköy-Şenlik | 2018 | 0 | 1.5 | 100% | Bitti |
| 55 | Tavşanlı | İly.İlt.Karapelit  | 2018 | 1.5 | 2.5 | 167% | Bitti |
| 56 | Tavşanlı | Eğriöz- Gümüşyeni  | 2018 | 7 | 8.0 | 114% | Bitti |
| 57 | Tavşanlı | Şapçı-Çamalan  | 2018 | 2 | 3.0 | 150% | Bitti |
| 58 | Tavşanlı | Ayvalı-Gölet yolu | 2018 | 0 | 0.6 | 100% | Bitti |
| 59 | Tavşanlı | İly.ilt-Demirbilek | 2018 | 0 | 3.5 | 100% | Bitti |
| **GENEL TOPLAM**  |  | **79.2** | **169.3** | **214%** |  |

|  |
| --- |
| **2018 YILI (ÖZEL İDARE) MENFEZ PROGRAMI** |
| **İLÇESİ** | **İŞİN ADI** | **PRG.** | **UYG.** | **DURUMU** |
| Merkez | Demirciören-Dreköy-Sekiören Ortaca grup yolu | 4 | 4 | Bitti |
| Şaphane | İlçe Merkezi-Üçbaş | 1 | 1 | Bitti |
| Tavşanlı | Tavşanlı (Ayvalı sorgun mh.)menfez işi | 1 | 1 | Bitti |
| Merkez | Kargın (Eskişehir il sınırı) menfez işi | 1 | 1 | Bitti |
| Merkez | Yeşilbayır | 1 | 1 | Bitti |
|  | **Toplam** | **8** | **8** |  |

**İçmesuyu ve Atıksu programı**

|  |
| --- |
| **2018 YILI ÖZEL İDARE ALTYAPI PROGRAMI** |
| **İLÇESİ** | **İŞİN ADI** | **DURUMU** |
| ASLANAPA | Aslıhanlar içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ |
| ALTINTAŞ | Saraycık kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ |
| DOMANİÇ | Karamanlar kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ. |
| EMET |  Köprücek kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ. |
| GEDİZ | Göynükören kanalizasyon ve şebeke hattı yapım işi | BİTTİ. |
| HİSARCIK | Kutlubeyler kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ |
| PAZARLAR | Sofular kepez mh. kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ |
| SİMAV | Yeşilköy kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ. |
| TAVŞANLI | Kışlademirli kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hattı yapım işi | BİTTİ. |
|   | **TOPLAM** |   |

**Sulama programı**

|  |
| --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ 2018 YILI SULAMA PROGRAMI** |
| **S.NO** | **İLÇESİ** | **İŞİN ADI** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Demirciören göletten sulama tesisi bakım ve onarımı yapım işi | Bitti |
| 2 | Merkez | Mustafalar havuzdan kapalı sistem sulama tesisi yapım işi | bitti |
| 3 | Merkez | Elmalı köyü göletten kapalı sistem sulama tesisi projesi yapım işi | bitti. |
| 4 | Emet | Kırgıl köyü yüs sulama tesisi bakım onarım yenileme projesi yapım işi | bitti |
| 5 | Gediz | Kıran yüs sulama tesisi yenileme, tamamlama, bakım ve onarım yapım işi | bitti |
| 6 | Gediz | Işıklar yüs havuzdan sulama tesisi isale hattı yenileme, yapım işi | bitti |
| 7 | Simav | Başkonak köyü yüs havuzdan kapalı sistem sulama tesisi projesi yapım işi | bitti |
| 8 | Simav | Ahmetli köyü göletten sulama tesisi yapım işi | bitti |
| 9 | Merkez | Demirciören göletten sulama tesisi bakım ve onarımı yapım işi | bitti |
| 10 | Merkez | Mustafalar havuzdan kapalı sistem sulama tesisi yapım işi | bitti |
|   |   | **TOPLAM** |  |

**Kamu Binaları Yapım Programı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İLÇESİ** | **İŞİN ADI** | **DURUMU** |
| 1 | Merkez | Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi | Devam ediyor |
| 2 | Merkez | Kütahya Merkez Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Devam ediyor |
| 3 | Aslanapa | Aslanapa ASM+TSM+112ASHİ yapım işi  | Bitti |
| 4 | Şaphane | Şaphane ASM+TSM+112ASHİ yapım işi  | Devam ediyor |
| 5 | Tavşanlı | Tavşanlı Kuruçay ASM yapımı  | Devam ediyor |
| 6 | Merkez | Merkez Cumhuriyet ASM yapım işi  | Devam ediyor |
| 7 | Çavdarhisar | Kütahya Çavdarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi | Bitti |
| 8 | Merkez | Diyanet işleri Başkanlığı Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü İkmal İnşaatı Yapım İşi | Bitti |
| 9 | Merkez | Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı | Devam ediyor |
| 10 | Tavşanlı | Tavşanlı Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Devam ediyor |
| 11 | Hisarcık | Hisarcık Hükümet Konağı | Bitti |
| 12 | Merkez | Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Bitti |
| 13 | Merkez | Milli Eğitim Binası Ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | Bitti |

**Okul Yapım-Bakım ve Onarım Programı**

|  |
| --- |
|  |
| **S.NO** | **İLÇESİ** | **İŞİN ADI** | **DURUMU** |
| 1 | Çavdarhisar | Hacıkebir Ortaokulu Binasına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 2 | Domaniç | Domaniç İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 3 | Domaniç | Domaniç Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Veli Selçuk Ortaokulu Bakım Onarımı İşi | Bitti |
| 4 | Emet | Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 5 | Emet | Emet Gazi Kemal İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 6 | Emet | Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Enerji Trafosu Değişim İşi | Bitti |
| 7 | Emet | Kütahya Emet ÇPL Atölye Binası Yapım İşi | Bitti |
| 8 | Emet | Gazi Emet Anadolu Lisesi Pansiyonu – Tavşanlı İmkb Anadolu Lisesi Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 9 | Emet | Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binasına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması İşi | Bitti |
| 10 | Emet | Emet Günlüce İlkokulu Yapım İşi | Bitti |
| 11 | Gediz | Gediz -Merkez İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 12 | Gediz | Gediz TML Güçlendirme ve Onarım İşi | Bitti |
| 13 | Gediz | Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 14 | Gediz | Gediz Atatürk Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 15 | Gediz | Gediz Merkez Ortaokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 16 | Gediz | Gediz- Anaokulu Binasına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 17 | Gediz | Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 18 | Hisarcık | Hisarcık İmam Hatip Ortaokulu Vaziyet Planı ve Elektrik Projesi Hazırlanması İşi | Bitti |
| 19 | Hisarcık | Hisarcık İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 20 | Merkez | Kütahya Merkez Şair Şeyhi, İlkokulu Yapım İşi | Bitti |
| 21 | Merkez | Mehmet Akif İnan (Hürriyet Ortaokulu) Bakım Onarım işi | Bitti |
| 22 | Merkez | Atakent İlköğretim Okulu Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlama İşi | Bitti |
| 23 | Merkez | Köprüören Tek Termik Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 24 | Merkez | Merkez Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu 1 Salon+ 4 Derslik Ek Bina Mimari Proje Hazırlama hizmet Alım İşi  | Bitti |
| 25 | Merkez | İlimiz Merkez Kızılcaören İlk/Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 26 | Merkez | Şehitler İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 27 | Merkez | Aysel Selahattin Erkasap Spor Lisesi Spor Salonu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 28 | Merkez | Merkez Şehit Cuma Dağ İHO (Pansiyon) Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 29 | Merkez | Merkez Dumlupınar İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 30 | Merkez | Milli Eğitim Binası Ve Çok Amaçlı Salon Yapım İşi | Bitti |
| 31 | Merkez | 1736 m2 Anaokul Projesi Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 32 | Merkez | Demirciören İlkokulu, Kirazpınar İlkokulu, Hacıkebir İlkokulu Vaziyet Planı ve Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi | Bitti |
| 33 | Merkez | Hediye Güral Anaokulu ek Bina Yapım İşi | Bitti |
| 34 | Merkez | Kütahya Şeker Anaokulu Bina Proje Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 35 | Merkez | Merkez yavuz Sultan Selim Özel Eğitim uygulama okulu bakım Onarım İşi | Bitti |
| 36 | Merkez | Kütahya İli Merkez İnköyü Okulu Kazan Bakım ve Onarım İşi | Bitti |
| 37 | Merkez | Kütahya ili Merkez Perli İlkokulu Yapım İşi | Bitti |
| 38 | Merkez | Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 39 | Merkez | Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otel Binası Giriş Merdiveni Tadilat İşi | Bitti |
| 40 | Merkez | Kütahya Merkez Türkan Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde Bulunan Anaokulu Binasının Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 41 | Merkez | Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 42 | Merkez | Merkez Mehmet Çini İlkokulu Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 43 | Merkez | Merkez Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Lisesi Arızalı Sirkülasyon Pompası Değişimi | Bitti |
| 44 | Merkez | Merkez Atatürk Ortaokulu Asansör Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 45 | Merkez | Kütahya İli Merkez Şehit Çelik (100. Yıl) İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 46 | Merkez | Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 47 | Merkez | Merkez Ali Güral Lisesi ve Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 48 | Merkez |  Fethi Güzen Özel Eğitim iş Uygulama Merkezi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 49 | Merkez | Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 50 | Merkez | Merkez Evliya Çelebi İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 51 | Merkez | Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı Tadilat İşi | Bitti |
| 52 | Merkez | Parmakören İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 53 | Merkez | Anaokullarının Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 54 | Merkez | Kütahya Merkez Cahit Zarifoğlu ilkokulu 1 Salon+4 Derslik Ek Bina Mimari Proje Hazırlama hizmet Alım İşi  | Bitti |
| 55 | Merkez | 4 Adet Okul (Atatürk Ortaokulu,Adnan Menderes Ortaokulu,Dumlupınar ilkokulu,Yunus Emre İlkokulu) Kompanzasyon Sistemi Arızasının Onarılması İşi  | Bitti |
| 56 | Merkez | Kütahya Merkez Eğitim Binası Bahçe Giriş Kapıları Yapılması İşi | Bitti |
| 57 | Merkez | Kılıçarslan Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 58 | Merkez | Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Ali Güral Lisesi Kazan Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 59 | Merkez | İlimiz Merkez Kıranşeyh İlkokulu ve Sırören okulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 60 | Merkez | Kütahya Merkez Okulları Bahçe Duvarı Montaj İşi | Bitti |
| 61 | Merkez | Kütahya Merkez Osmancık İlkokulu Yapım İşi | Bitti |
| 62 | Merkez |  Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonuna Mutfak Eşyası Taşınması Hizmet Alım işi | Bitti |
| 63 | Merkez | Atakent ilkokulu Yağmur Olukları Tamiri İşi | Bitti |
| 64 | Merkez | Merkez Cahit Zarifoğlu İlkokulu Ek Bina Yapım İşi | Devam ediyor |
| 65 | Merkez | Kütahya Merkez Kirazpınar İlkokulu ve Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Binalarına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 66 | Merkez | Kütahya Merkez Linyit Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 67 | Merkez | Mehmet Akif İnan ve Evliya Çelebi İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 68 | Merkez | Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pansiyon) Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 69 | Merkez | Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ve Şule Mete Tetik İHO Spor Salonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 70 | Merkez |  Merkez Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 71 | Merkez | Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 72 | Merkez | Merkez Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu İstinat Duvarı Bakım onarım İşi | Bitti |
| 73 | Merkez | Kadir Adlım Ortaokulu Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 74 | Merkez | Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Pansiyonu Bakım Onarım işi | Bitti |
| 75 | Merkez | Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu Bakım Onarımı İşi | Bitti |
| 76 | Merkez | Merkez Şair Şeyhi İlkokulu Kalorifer Kazan Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 77 | Merkez | Merkez Çinikent Özel Eğitim mesleki Eğitim Merkezi (Bahattin Çini İlkokulu Ek Bina) Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 78 | Merkez | Kütahya Merkez Tepeköy İlkokulu Bakım Onarım işi | Bitti |
| 79 | Merkez | Merkez İnköy Ortaokulu Bakım Onarım işi | Bitti |
| 80 | Merkez | Kütahya Merkez Saka ilkokulu, Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 81 | Merkez | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 82 | Merkez | Merkez Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu Ek Bina Yapım İşi | Devam ediyor |
| 83 | Merkez | 80.Yıl Özel İdare İlkokulu Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 84 | Merkez | Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 85 | Merkez | Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 86 | Merkez | Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Trafo ve jeneratör Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 87 | Merkez | Merkez Dumlupınar Ortaokulu Kalorifer Kazanı Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 88 | Merkez | 80.Yıl Özel İdare İlkokulu İlkokulu Bakım Onarım işi | Bitti |
| 89 | Merkez | Kütahya Merkez Sporkent İlkokulu ve Demirciören İlkokulu Binalarına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 90 | Merkez | Kütahya Evliya Çelebi İlkokulu Binası Proje Hizmet Alımı İşi | Bitti |
| 91 | Merkez | Kütahya Merkez 19 Mayıs Ortaokulu Asansör Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 92 | Merkez | Kütahya Merkez Darıca İlkokulu Çevre Duvarı Onarım İşi | Bitti |
| 93 | Merkez | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı Saha Branda Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 94 | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 95 | Merkez | Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sondajı Yapım İşi | Bitti |
| 96 | Merkez | Merkez Şehitler İlkokuluna Ait Çevre Taş Tip İstinat Duvarı Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 97 | Merkez | Kütahya Merkez Kadir Adlım Ortaokulu Asansör Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 98 | Merkez | Otistik Çocuklar Binası Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi | Bitti |
| 99 | Merkez | Yoncalı Turizm Meslek Lisesi Bahçe Sulama Sistemi Kurulması İşi | Bitti |
| 100 | Merkez | Yenidoğan İlkokulu Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 101 | Merkez | Kütahya Merkez Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 102 | Merkez | Kütahya İli Merkez Eğitim Binası ve çok Amaçlı Salonu –Salon Basamak Kaplama İşi | Bitti |
| 103 | Merkez | Kütahya Merkez Seyitömer İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 104 | Merkez | Merkez Şeker Anaokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 105 | Merkez | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Binası Bakım Onarım İşi  | Bitti |
| 106 | Merkez | Merkez Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Merkez Kılıçaslan Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 107 | Merkez | Merkez Emine Arıoğul İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 108 | Merkez | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşine Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 109 | Merkez | Merkez Yunus Emre İlkokulu Bakım Onarım işi | Bitti |
| 110 | Merkez | Mesleki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 111 | Merkez | Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 112 | Merkez | Atakent İlkokulu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 113 | Pazarlar | Pazarlar Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 114 | Pazarlar | Pazarlar Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi | Bitti |
| 115 | Simav | Simav Çitgöl İlkokulu Binasına ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 116 | Simav | Simav 4 Eylül Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi  | Devam ediyor |
| 117 | Simav | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Bakım Onarım işi | Bitti |
| 118 | Simav | Simav İlçesi Güney İlkokulu Proje Revizesi İşi | Bitti |
| 119 | Simav | Simav Anadolu Lisesi Pansiyonu Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 120 | Simav | Simav Çitgöl İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 121 | Simav | Simav Güney Ortaokulu Binasına Ait Parselde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi | Bitti |
| 122 | Simav | Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi Pansiyonu Bakım Onarımı İşi | Bitti |
| 123 | Simav | Simav Fen Lisesi Pansiyon Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 124 | Simav | Güney İlkokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 125 | Simav | Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Güçlendirme ve Onarım İşi | Devam ediyor |
| 126 | Şaphane | Şaphane 75.Yıl Ortaokulu bakım Onarım İşi | Bitti |
| 127 | Tavşanlı | Tavşanlı İlçesi Gürağaç İlkokulu Yapım İşi | Bitti |
| 128 | Tavşanlı | Tavşanlı Beyköy ve Merkez Parmakören İlkokulları Doğalgaz Dönüşümü ve Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 129 | Tavşanlı | Tavşanlı Çukurköy Ortaokulu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 130 | Tavşanlı | Balıköy Ortaokulu Spor Salonu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 131 | Tavşanlı | Tavşanlı Subaşı Spor Salonu Yapım İşi | Devam ediyor |
| 132 | Tavşanlı | Meslek Lisesi Yapım İşi | Bitti |
| 133 | Tavşanlı | Tavşanlı Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 134 | Tavşanlı | Anadolu Lisesi  | Bitti |
| 135 | Tavşanlı | Tunçbilek Spor Salonu Yapım İşi | Bitti |