KÜTAHYA
KÖYDES
2013 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

(31.12.2013 Tarihi İtibariyle Uygulama Durumu)

2013 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU

| SEKTÖR | 2013 YILI ÖDENEĞİ | 2013 YILI EK ÖDENEĞİ | TOPLAM ÖDENEK |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 4.009.246,00 | 1.829.500,00 | 5.838.746,00 |
| İÇMESULARI | 1.280.754,00 | 831.500,00 | 2.112.254,00 |
| ATIK SU | - | 39.000,00 | 39.000,00 |
| ORTAK ALIM GİDERLERİ | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| TOPLAM | 5.490.000,00 | 2.700.000,000 | 8.190.000,00 |

2013 YILI KÖYDES PROJESİ  UYGULAMA DURUMU

| SEKTÖR | Proje Adedi | Biten | Devam Eden | İhale aşamasında | Başlamayan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 69 | 69 | - | - | - |
| İÇMESULARI | 48 | 48 | - | - | - |
| ATIK SU | 2 | 2 | - | - | - |
| TOPLAM | 119 | 119 | - | - | - |

2013 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI

| İLÇE ADI | SEKTÖR | Proje Adedi | Biten | Devam Eden |  | Başlamayan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERKEZ İLÇE | KÖYYOLLARI | 17 | 17 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 6 | 6 |  |  |  |
| ASLANAPA | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 7 | 7 |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | KÖYYOLLARI | 4 | 4 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ATIK SU | 1 | 1 |  |  |  |
| DOMANİÇ | KÖYYOLLARI | 6 | 6 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 5 | 5 |  |  |  |
| DUMLUPINAR | KÖYYOLLARI | 3 | 3 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| EMET | KÖYYOLLARI | 5 | 5 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
| GEDİZ | KÖYYOLLARI | 8 | 8 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 4 | 4 |  |  |  |
| HİSARCIK | KÖYYOLLARI | 1 | 1 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| PAZARLAR | KÖYYOLLARI | 2 | 2 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 1 | 1 |  |  |  |
| SİMAV | KÖYYOLLARI | 5 | 5 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 10 | 10 |  |  |  |
| ŞAPHANE | KÖYYOLLARI | 2 | 2 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 3 | 3 |  |  |  |
| TAVŞANLI | KÖYYOLLARI | 10 | 10 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 4 | 4 |  |  |  |
|  | ATIK SU | 1 | 1 |  |  |  |
| TOPLAM | KÖYYOLLARI | 69 | 69 |  |  |  |
|  | İÇMESULARI | 48 | 48 |  |  |
|  | ATIK SU | 2 | 2 | - | - |

EK VI: 2013 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK HEDEFLENEN YAPILACAK İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU

| I- İÇME SUYU PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | PROJE SAYISI | SUSUZ | YETERSİZ | SULU |
|  |  |  | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ |
|  |  | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| ALTINTAŞ | 6 |  |  |  |  | 7 | 1957 |  |  |  |  |  |  | 26 | 8404 |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 7 |  |  |  |  | 5 | 1496 |  |  |  |  |  |  | 28 | 7618 | 1 | 60 |  |  | 1 | 20 |
| ÇAVDARHİSAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 323 |  |  |  |  |  |  | 21 | 4273 |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 5 |  |  |  |  | 5 | 1476 |  |  |  |  |  |  | 26 | 7487 | 2 | 97 |  |  | 6 | 135 |
| DUMLUPINAR | 3 |  |  |  |  | 2 | 168 |  |  |  |  |  |  | 8 | 1537 |  |  |  |  | 1 | 42 |
| EMET | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 6577 |  |  |  |  | 4 | 125 |
| GEDİZ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 61 | 47 | 10086 | 13 | 769 |  |  | 12 | 644 |
| HİSARCIK | 3 |  |  |  |  | 2 | 180 | 1 | 138 |  |  |  |  | 19 | 4787 | 1 | 57 |  |  |  |  |
| MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 19346 | 11 | 672 |  |  | 5 | 122 |
| PAZARLAR | 1 |  |  |  |  | 2 | 654 |  |  |  |  |  |  | 4 | 413 | 1 | 250 |  |  | 1 | 10 |
| SİMAV | 10 |  |  |  |  | 10 | 2262 |  |  |  |  |  |  | 59 | 11946 | 11 | 795 |  |  | 12 | 558 |
| ŞAPHANE | 3 |  |  |  |  | 3 | 690 |  |  |  |  |  |  | 7 | 1141 | 4 | 247 |  |  | 3 | 175 |
| TAVŞANLI | 4 |  |  |  |  | 1 | 143 |  |  |  |  | 1 | 39 | 85 | 19650 | 6 | 406 |  |  | 11 | 327 |
| TOPLAM | 48 |  |  |  |  | 38 | 9349 | 1 | 138 |  |  | 2 | 100 | 473 | 103265 | 50 | 3.353 |  |  | 56 | 2.158 |

| II- YOL PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILACAK İŞLER |
|  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | 1.KAT ASFALT (Km) | 2. KAT ASFALT (Km) | BETON YOL (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) |
| ALTINTAŞ | 3 |  |  |  | 1,8 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ÇAVDARHİSAR | 4 |  |  | 5 |  | 1 |  | 6.500 |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 6 |  |  | 6 |  | 3 |  | 20.750 |  | 897 |  |  |
| DUMLUPINAR | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 5.080 |  |  |  |  |
| EMET | 5 |  |  | 11,2 | 2,5 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ | 8 |  |  | 2,5 | 5,1 | 9,3 |  | 17.250 |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MERKEZ | 17 |  |  | 17,5 | 27,7 | 19,5 |  |  |  | 800 |  | 1 |
| PAZARLAR | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |
| SİMAV | 5 |  |  | 3 | 4 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE | 2 |  |  |  |  |  |  | 3.300 |  |  |  |  |
| TAVŞANLI | 10 |  |  | 27,5 | 6,1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 69 |  |  | 77,7 | 52,2 | 81,2 |  | 57,080 |  | 1.697 |  | 2 |

2013  YILI KÖYDES TOPLAM

YOL PROJELERİ                                                                                                                     2013 YILI KÖYDES TOPLAM

İÇMESUYU PROJELERİ

| (İLÇE BAZINDA) |  |
| --- | --- |
| İLÇE | 1.KAT ASFALT (Km.) | 2.KAT ASFALT (Km.) | STABİLİZE (Km.) | KİLİTLİ PARKE TAŞI (m2) | MENFEZ (Adet) | İSTİNAT DUVARI (m3) |
| ALTINTAŞ | 1,8 | 11,3 |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 2 |  | 3 |  | 1 |  |
| ÇAVDARHİSAR |  | 1 | 5 | 6.500 |  |  |
| DOMANİÇ |  | 3 | 6 | 20.750 |  | 897 |
| DUMLUPINAR | 1 |  |  | 5.080 |  |  |
| EMET | 2,5 | 10,8 | 11,2 |  |  |  |
| GEDİZ | 5,1 | 9,3 | 2,5 | 17.250 |  |  |
| HİSARCIK | 2 |  |  |  |  |  |
| MERKEZ | 27,7 | 19,5 | 17,5 |  | 1 | 800 |
| PAZARLAR |  |  | 2 | 4.200 |  |  |
| SİMAV | 4 | 11,3 | 3 |  |  |  |
| ŞAPHANE |  |  |  | 3.300 |  |  |
| TAVŞANLI | 6,1 | 15 | 27,5 |  |  |  |
| TOPLAM | 52,2 | 81,2 | 77,7 | 57,080 | 2 | 1.697 |
| İLÇE | İÇMESUYU |
|  | PROJE SAYISI |
| ALTINTAŞ | 6 |
| ASLANAPA | 7 |
| ÇAVDARHİSAR | 1 |
| DOMANİÇ | 5 |
| DUMLUPINAR | 3 |
| EMET | 1 |
| GEDİZ | 4 |
| HİSARCIK | 3 |
| MERKEZ | - |
| PAZARLAR | 1 |
| SİMAV | 10 |
| ŞAPHANE | 3 |
| TAVŞANLI | 4 |
| TOPLAM | 48 |

(İLÇE BAZINDA)

KÖY YOLLARI PROJELERİ  ÖDENEĞİ	: 5.838.746,00 TL.

İÇMESUYU PROJELERİ ÖDENEĞİ		: 2.112.254,00 TL.

ATIK SU ÖDENEĞİ				:      39.000,00 TL.

ORTAK ALIM GİDERLERİ			:    200.000,00 TL.

2013 YILI TOPLAM KÖYDES ÖDENEĞİ	: 8.190.000,00 TL.

| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| --- |
| S. NO | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Merkez | Dy. İlt Yakaca | 1.KAT ASFALT | 2,5 | 2,5 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Çobanlar-Bayat | 1.KAT ASFALT | 2,0 | 2,0 | 100% | Bitti |
| 3 | Merkez | Kumluyurt-Teşvikiye | 1.KAT ASFALT | 7,0 | 7,0 | 100% | Bitti |
| 4 | Merkez | MadenYolu-D.Kararağaç | 1.KAT ASFALT | 3,0 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 5 | Merkez | Kınık-Andız | 1.KAT ASFALT | 0,5 | 0,5 | 100% | Bitti(Ek Proje) |
| 6 | Merkez | Kızılcaören-Körs-Elmalı | 1.KAT ASFALT | 8,5 | 8,5 | 100% | Bitti |
| 7 | Merkez | S.Pınar-Fındık | 1.KAT ASFALT | 2,7 | 2,7 | 100% | Bitti |
| 8 | Merkez | Gr.Ky.İlt.-Sekiören | 1.KAT ASFALT | 1,5 | 1,5 | 100% | Bitti |
| 9 | Aslanapa | Bezirgan-Çamırdık | 1.KAT ASFALT | 2,0 | 2 | 100% | Bitti |
| 10 | D.Pınar | Arpalı Köyü | 1.KAT ASFALT | 1,0 | 1,0 | 100% | Bitti |
| 11 | Emet | Musalar-Küreci | 1.KAT ASFALT | 2,5 | 2,5 | 100% | Bitti |
| 12 | Gediz | Kurtçam | 1.KAT ASFALT | 0,6 | 0,6 | 100% | Bitti |
| 13 | Gediz | Polat-Yenigüney | 1.KAT ASFALT | 3,0 | 3 | 100% | Bitti |
| 14 | Gediz | Dy.İlt.Cebrail | 1.KAT ASFALT | 1,5 | 1,5 | 100% | Bitti |
| 15 | Hisarcık | İlçe Merk.-Hasanlar | 1.KAT ASFALT | 2,0 | 2,0 | 100% | Bitti |
| 16 | Simav | Kiçir-Kızılcık | 1.KAT ASFALT | 3,5 | 3,5 | 100% | Bitti |
| 17 | Simav | Karamanca-Sarıçam | 1.KAT ASFALT | 0,5 | 0,5 | 100% | Bitti |
| 18 | Tavşanlı | Çaldibi | 1.KAT ASFALT | 3,1 | 3,1 | 100% | Bitti |
| 19 | Tavşanlı | Karacakaş - Çıkrıcak | 1.KAT ASFALT | 2,0 | 2,0 | 100% | Bitti |
| 20 | Tavşanlı | Karaköy | 1.KAT ASFALT | 1,0 | 1,0 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 50,4 | 50.4 | 100% |  |
| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Merkez | Kınık-Andız | 2.KAT ASFALT | 3 | 3 | 100% | Bitti.(Ek Proje) |
| 2 | Merkez | Sofuköy-Sekiören | 2.KAT ASFALT | 6,5 | 6,5 | 100% | Bitti.(Ek Proje) |
| 3 | Merkez | Yakaca-Kepez-İshakçılar | 2.KAT ASFALT | 8 | 8 | 100% | Bitti.(Ek Proje) |
| 4 | Merkez | MadenYolu-D.Kararağaç | 2.KAT ASFALT | 2 | 2,0 | 100% | Bitti |
| 5 | Altıntaş | Yapılcan-Yolçatı | 2.KAT ASFALT | 8 | 8,0 | 100% | Bitti |
| 6 | Altıntaş | Ky.ilt-Gökçeler | 2.KAT ASFALT | 3,3 | 3,3 | 100% | Bitti |
| 7 | Ç.Hisar | İly.İlt.Doğancılar-Pusatlar | 2.KAT ASFALT | 1 | 1,0 | 100% | Bitti |
| 8 | Domaniç | Sarıot Köy Yolu | 2.KAT ASFALT | 3 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 9 | Emet | Musalar-Küreci arası | 2.KAT ASFALT | 5,5 | 5,5 | 100% | Bitti |
| 10 | Emet | İğdeköy-Kırgıl arası | 2.KAT ASFALT | 5,3 | 5,3 | 100% | Bitti |
| 11 | Gediz | Dy.İlt-Alikahya-Karabacaklar | 2.KAT ASFALT | 4,3 | 4,3 | 100% | Bitti |
| 12 | Gediz | Gediz Mrk-Pınarbaşı-Gürlek | 2.KAT ASFALT | 5 | 5 | 100% | Bitti |
| 13 | Simav | Aşağıdolaylar-Sudöşeği | 2.KAT ASFALT | 6 | 6 | 100% | Bitti |
| 14 | Simav | Yaykın-Kayaışık | 2.KAT ASFALT | 5,3 | 5,3 | 100% | Bitti |
| 15 | Tavşanlı | Karacakaş - Çıkrıcak | 2.KAT ASFALT | 8 | 8,0 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 74,2 | 74,2 | % 100 |  |
| 2013 YILI (KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Ç.Hisar | Dy.İlt.-Hacımahmut | ASFALT ALT YAPI | 5 | 5 | 100% | Bitti |
| 2 | Domaniç | İlyolu İletimi- Kırık Köy Yolu | ASFALT ALT YAPI | 6,0 | 6,0 | 100% | Bitti |
| 3 | Gediz | Dy.İlt.Cebrail | ASFALT ALT YAPI | 1,5 | 1,5 | 100% | Bitti |
| 4 | Pazarlar | İlç.Mrk.-Yenice | ASFALT ALT YAPI | 2,0 | 2,0 | 100% | Bitti |
| 5 | Simav | İlçe Merkezi-Samat-Hıdırdivan | ASFALT ALT YAPI | 3,0 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 6 | Tavşanlı | Demirbilek -Bozbelen | ASFALT ALT YAPI | 8 | 8 | 100% | Bitti |
| 7 | Tavşanlı | Örenköy-İsaköy | ASFALT ALT YAPI | 8,5 | 8,5 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 34,0 | 34 | 100 |  |

| S. N | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | PROG. (m2) | UYG. (m2.) | UYG. % | DURUMU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domaniç | Muratlı- Karaköy Köy İçi | 2.500 | 2.500 | 100% | Bitti |
| 2 | Domaniç | Aksu,500m2,Çakıl 500m2,Çamlıca 250m2,Çiftlik 500m2,Çokköy 750m2,Domur 500m2,Durabey 250 m2,Erikli 500m2, Karaköy 500m2, Karamanlar 500m2, Kırık 500m2,Kozcağız 500m2, Muhacirler 500m2,Muratlı 500m2, Sarıot 500m2, Saruhanlar 500m2, Tiraz 250 m2, Yeşilköy 500m2, | 9.000 | 9.000 | 100% | Bitti |
| 3 | D.Pınar | Büyükaslıhanlar köyü | 580 | 580 | 100% | Bitti |
| 4 | Ç.Hisar | Yağdığın köy içi | 500 | 500 | 100% | Bitti |
| 5 | Şaphane | Ayvacık,Çamköy,Değirmendere,Gaipler, Gürkuyu, İnceğiz,Karakür, Karamustafalar, Kızılkoltuk ve Uğurlugüme köylerine kilitli parke taşı alımı | 2.800 | 2.800 | 100% | Bitti |
| 6 | Şaphane | Gaipler Köy içi | 500 | 500 | 100% | Bitti(Ek) |
| TOPLAM | 15.880,0 | 15.880 | 100% |

| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| --- |
| S. NO | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Altıntaş | Çakırsaz köy yolu | 1.KAT ASFALT | 1,8 | 1,8 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Tavşanlı | Üyücek-Çıkrıcak | 2.KAT ASFALT | 7 | 7 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) YOL PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | YOL ADI | YAPILACAK YOL NİTELİĞİ (KM.) | PROG. (Km.) | UYG. (Km.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Merkez | Ahiler köy yolu | ASFALT ALT YAPI | 3 | 3 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Çubukiçi köy yolu | ASFALT ALT YAPI | 1,5 | 1,5 | 100% | Bitti |
| 3 | Merkez | İnli-Doğuluşah köy yolu | ASFALT ALT YAPI | 10,0 | 10,0 | 100% | Bitti |
| 4 | Merkez | Organize sanayi -Büyüksaka köy yolu | ASFALT ALT YAPI | 3,0 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 5 | Aslanapa | Emrez ayrımı-Bayat ayrımı | ASFALT ALT YAPI | 3,0 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 6 | Emet | Emet-Yağcık grup köy yolu | ASFALT ALT YAPI | 4,2 | 4,2 | 100% | Bitti |
| 7 | Emet | İly.ilt-Kayı | ASFALT ALT YAPI | 7,0 | 7,0 | 100% | Bitti |
| 8 | Gediz | Yeşilova | ASFALT ALT YAPI | 1,0 | 1 | 100% | Bitti |
| 9 | Tavşanlı | Karakaya | ASFALT ALT YAPI | 4,0 | 4,0 | 100% | Bitti |
| 10 | Tavşanlı | Çobanköy-Gümüşgölcük | ASFALT ALT YAPI | 3,0 | 3,0 | 100% | Bitti |
| 11 | Tavşanlı | Altınova-Erikli | ASFALT ALT YAPI | 4,0 | 4,0 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 43,7 | 43,7 | 100 |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) (İSTİNAT DUVARI&MENFEZ) PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | YAPILACAK İŞ NİTELİĞİ | PROG. (MT3.) | UYG. (MT3.) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Merkez | Kirazlıyayla | İSTİNAT DUVARI | 800,0 | 800 | 100% | Bitti |
| 2 | Merkez | Ahiler | Menfez(ad) | 1 | 1 | 100% | Bitti |
| 3 | Domaniç | Çakıl | İSTİNAT DUVARI | 897,0 | 897 | 100% | Bitti |
| 4 | Aslanapa | Bezirgan-Çamırdık | MENFEZ(ad) | 1,0 | 1,0 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) (KİLİT TAŞI) PROGRAMI |
| S. NO. | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | YAPILACAK İŞ NİTELİĞİ | PROG. (m2) | UYG. (m2) | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Ç.Hisar | ilcikören-2.000m2,Kızık-1.500 m2,Gökağaç-1.000m2,Susuzkaya-750 m2,Çamköy-500m2,Barağı-250m2)Kilit parke taşı alımı (Yeni) | KİLİT PARKE TAŞI | 6.000 | 6.000 | 100% | Bitti |
| 2 | Domaniç | Çok Köy 500m², Ortaca 750m², Çamlıca 1000m², Yeşilköy 750m², Karaköy 1250 m², Sarıot 1000m², Muratlı 1250m², Bükerler 500 m², Güney 750m², Aksu 250m², Safa 750m², Küççükköy 500m² (Yeni) | KİLİT PARKE TAŞI | 9.250 | 9.250 | 100% | Bitti |
| 3 | D.Pınar | Hamur-1.500m2,Eydemir-1.000m2,Kızılca-1.000m2,Selkisaray-1.000m2 )Kilit taşı (Yeni) | KİLİT PARKE TAŞI | 4.500 | 4.500 | 100% | Bitti |
| 4 | Pazarlar | Yenice-250 m2, Akşinik-720m2, Tepeköy-1600m2, Örey-880m2,Saray-750m2 Kilit parke taşı alımı | KİLİT PARKE TAŞI | 4.200 | 4.200 | 100% | Bitti |
| 5 | Gediz | Yenigüney-750m2,Göynükören-750m2,Saz-750m2,Aksaklar-500m2,Akkaya-500m2,Çukurören-500m2,Gümüşlü-500m2,Arıca-500m2,Abide-500m2,Ilıcasu-500m2,Dörtdeğirmen-500m2,Saruhanlar-500m2,Sandıklı-500m2,Yağmurlar-500m2,Çeltikçi-500m2,Kurtçam-500m2,Çomaklar-500m2,Vakıf-500m2,Kıran-500m2,Yaylaköy-350m2,Dedeköy-350m2,Yelki-350m2,Uğurluca-350m2,Güzüngülü-350m2,Sazak-350m2,Pınarbaşı-350m2,Köpenez-350m2,Polat-350m2,Kayacık-350m2,Soğuksu-350m2,Yeğinler-350m2,Işıklar-350m2,Karabacaklar-350m2,Dereköy-350m2,Alikahya-350m2,Göynük-350m2,Tepepınar-350m2,Aliağa-350m2,Değirmenköy-350m2 (Yeni) | KİLİT PARKE TAŞI | 17.250 | 17.250 | 100% | Bitti |
|  |  | TOPLAM |  | 41.200 | 41.200 | 100,0 |  |

| 2013 YILI (KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI |
| --- |
| S. NO | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | YAPILACAK İŞ | PROG | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Altıntaş | Genişler | Kaptaj | 1 | 100% | Bitti |
| 2 | Altıntaş | Gecek | 100 m3 lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 3 | Altıntaş | Kuyucak | Şebeke hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 4 | Aslanapa | Saray | 50 m3 lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 5 | Aslanapa | Nuhören | Ayaklı depo onarımı | 1 | 100% | Bitti |
| 6 | Aslanapa | Haydarlar | 100 m3 lük depo onarımı | 1 | 100% | Bitti |
| 7 | Aslanapa | Kureyşler | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 8 | Aslanapa | Bezirgan (Ek) | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 9 | Aslanapa | Ortaca | 100 m3 lük depo yapımı ve depo dönüş hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 10 | Ç.Hisar | Ağarı | Depo onarımı | 1 | 100% | Bitti |
| 11 | Domaniç | Çamlıca- Kozluca | İçme Suyu Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 12 | Domaniç | Soğucak | 50 m3 Depo Yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 13 | Domaniç | Berçin | Şebeke Değişimi | 1 | 100% | Bitti |
| 14 | D.Pınar | Ağaçköy | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 15 | D.Pınar | Allıören (Ek) | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 16 | D.Pınar | Selkisaray | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 17 | Emet | Esatlar (Ek) | İsale hattı yenileme | 1 | 100% | Bitti |
|  | Gediz | Alikahya-Karabacaklar mh. | Sondaj |  | 0% | Proje iptal oldu. |
| 18 | Gediz | Saruhanlar (Ek) | İçmesuyu isale hattı yenileme | 1 | 100% | Bitti |
| 19 | Gediz | Göynükören(Ek) | İçmesuyu isale hattı yenileme | 1 | 100% | Bitti |
| 20 | Gediz | Dede (Ek) | İçmesuyu isale hattı yenileme | 1 | 100% | Bitti |
| 21 | Gediz | Arıca - Dere Mah. | 50 m3 lük depo onarımı | 1 | 100% | Bitti |
| 22 | Hisarcık | Tokat | İçmesuyu şebeke değişimi | 1 | 100% | Bitti |
| 23 | Hisarcık | Alınören | 50 m3 lük gömme depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 24 | Pazarlar | Yenice | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 25 | Simav | Yağıllar | 100 m3lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 26 | Simav | Samat | 100 m3lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 27 | Simav | Gökçeler | 100 m3lük depo yapımı300 mt. Terfi hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 28 | Simav | Mamak | 100 m3lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 29 | Şaphane | Gaipler | 100 m3 lük depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 30 | Şaphane | Karakür | Kaptaj-Drenaj-İsale hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 31 | Tavşanlı | Ayvalı -Sorkun mh. | Sondaj ve Terfi | 1 | 100% | Bitti |
| 21 | Tavşanlı | Dutlar (Ek) | 30 m3lük biriktirme depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 33 | Tavşanlı | Ağaköy (Ek) | İsale hattı yenileme | 1 | 100% | Bitti |
| 34 | Tavşanlı | Kırıkkavak | İsale Hattı | 1 | 100% | Bitti |
|  | Tavşanlı | Karlıköy | Terfili tesis |  | 0% | Proje iptal edildi.(Ödeneği Dutlar ve Ağaköy de kullanıldı.)(Arsenik oranı yüksek 37,3) |
| TOPLAM | 34 | 100% |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) İÇMESUYU PROGRAMI |
| S. NO | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | YAPILACAK İŞ | PROG | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Altıntaş | Işıklar | Su deposu | 1 | 100% | Bitti |
| 2 | Altıntaş | Murathanlar | Şebeke | 1 | 100% | Bitti |
| 3 | Altıntaş | Altıntaş | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 4 | Aslanapa | Bayat | İsale hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 5 | Domaniç | Fırhanlar | 75 m3 Depo Onarımı-İlave İsale Hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 6 | Domaniç | Muhacirler | 50 m3 Depo Yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 7 | Hisarcık | Beyköy-Aşağı mah. | Şebeke | 1 | 100% | Bitti |
|  | Pazarlar | Yenice | Terfili tesis |  | 0% | Çıkan su arsenikli çıktığından program iptal oldu. |
| 8 | Simav | Sarkatlar | Grup suyu isale hattı | 1 | 100% | Bitti |
|  | Simav | Esenbağ | Drenaj+kaptaj işi |  | 0% | İptal oldu. |
| 9 | Simav | Taşköy | Terfi+isale hattı | 1 | 100% | Bitti |
| 10 | Simav | Hıdırdivan | terfi hattı+terfi binası+elektromotopomp+ AGEBNH tesisi+30 m3lük depo | 1 | 100% | Bitti |
| 11 | Simav | Hacıhüseyinefendi | 50m3 lük gömme depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 12 | Simav | Sudöşeği | 50 m3lük gömme depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 13 | Simav | Hasanören | Sondaj | 1 | 100% | Bitti |
| 14 | Şaphane | Uğurlugüme | 50 m3lük gömme depo yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| TOPLAM | 14 | 100% |  |
| 2013 YILI (EK KÖYDES) ATIK SU PROGRAMI |
| S. NO | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | YAPILACAK İŞ | PROG. | UYG. % | DURUMU |
| 1 | Ç.Hisar | Ağarı | Foseptik yapımı | 1 | 100% | Bitti |
| 2 | Tavşanlı | Şenlik | Foseptik yapımı | 1 | 100% | Bitti |
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 100% |  |