KÜTAHYA
KÖYDES
2023 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

2023 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU

| SEKTÖR | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 48.062.318,35 |
| İÇMESULARI | 23.109.231,29 |
| SULAMA | - |
| ATIK SU | 2.671.000,00 |
| YÖNETİM HİZMETLERİ | 746.161,91 |
| ORTAK ALIM GİDERLERİ | 25.000.000,00 |
| TOPLAM | 99.588.712,00 |

2023 YILI KÖYDES  SEKTÖREL DAĞILIM

| SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 24 |
| İÇMESULARI | 51 |
| ATIK SU | 10 |
| SULAMA | - |
| TOPLAM | 85 |

2023 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI

| İLÇE ADI | SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- | --- |
| MERKEZ İLÇE | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| ALTINTAŞ | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 3 |
|  | ATIK SU | 1 |
| ASLANAPA | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | 2 |
| ÇAVDARHİSAR | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 3 |
|  | ATIK SU | 1 |
| DOMANİÇ | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 1 |
|  | ATIK SU | - |
| DUMLUPINAR | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| EMET | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | 2 |
| GEDİZ | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 8 |
|  | ATIK SU | 3 |
| HİSARCIK | KÖYYOLLARI | - |
|  | İÇMESULARI | 9 |
|  | ATIK SU | 1 |
| PAZARLAR | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 1 |
|  | ATIK SU | - |
| SİMAV | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 14 |
|  | ATIK SU | - |
| ŞAPHANE | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| TAVŞANLI | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 8 |
|  | ATIK SU | - |
| TOPLAM | KÖYYOLLARI | 24 |
|  | İÇMESULARI | 51 |
|  | ATIK SU | 10 |
|  | SULAMA | - |

EK VI:

2023 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK SENE BAŞINDA HEDEFLENEN İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU

I-İÇMESUYU PROJELERİ

| İLÇESİ | PROJE SAYISI | SUSUZ | YETERSİZ | SULU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ | ŞEBEKELİ | ÇEŞMELİ |
|  |  | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI | KÖY | BAĞLISI |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 109 | 15736 | 11 | 574 |  |  | 4 | 92 |
| ALTINTAŞ | 3 |  |  |  |  | 3 | 732 | 0 |  |  |  |  |  | 32 | 9028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ASLANAPA | 2 |  |  |  |  | 2 | 701 | 0 |  |  |  |  |  | 29 | 5590 | 1 | 60 |  |  | 1 | 20 |
| ÇAVDARHİSAR | 3 |  |  |  |  | 3 | 365 | 0 |  |  |  |  |  | 20 | 3307 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| DOMANİÇ | 1 |  |  |  |  | 1 | 185 | 0 |  |  |  |  |  | 29 | 6850 | 4 | 121 |  |  | 4 | 64 |
| DUMLUPINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1640 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |
| EMET | 2 |  |  |  |  | 2 | 403 |  |  |  |  |  |  | 35 | 6884 | 1 | 30 |  |  | 3 | 95 |
| GEDİZ | 8 |  |  |  |  | 8 | 1670 |  |  |  |  |  |  | 49 | 13606 | 12 | 555 |  |  | 11 | 450 |
| HİSARCIK | 9 |  |  |  |  | 9 | 4242 |  |  |  |  |  |  | 16 | 1911 | 2 | 195 |  |  | 0 | 0 |
| PAZARLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 6 | 1418 | 1 | 250 |  |  | 1 | 10 |
| SİMAV | 14 |  |  |  |  | 14 | 4005 |  |  |  |  |  |  | 69 | 16114 | 11 | 651 |  |  | 12 | 469 |
| ŞAPHANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 2520 | 5 | 222 |  |  | 2 | 100 |
| TAVŞANLI | 8 |  |  |  |  | 8 | 2326 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79 | 13914 | 5 | 287 |  |  | 10 | 273 |
| TOPLAM | 51 |  |  |  |  | 51 | 14.779 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 495 | 98.518 | 53 | 2.945 |  |  | 49 | 1.573 |

II-YOL PROJELERİ

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILAN İŞLER |
| --- | --- | --- |
|  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT SATHİ KAPLAMA (Km) | ASFALT BSK (Km) | BETON YOL (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) 2.KAT ASFALT | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) |
| MERKEZ | 4 |  |  |  | 7.5 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | 2 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 450 m2 |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR | 1 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| EMET | 2 |  |  |  | 0.7 |  |  | 8.845 m2 |  |  |  |  |
| GEDİZ | 3 |  |  |  | 3.2 |  |  | 14.250 m2 |  |  |  |  |
| HİSARCIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR | 1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| SİMAV | 2 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE | 1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TAVŞANLI | 3 |  |  |  |  | 4.4 |  | 1.000 m2 |  |  |  |  |
| TOPLAM | 24 |  |  |  | 28.8 | 10.89 |  | 24.545 m2 |  |  |  |  |

IV- ATIK SU PROJELERİ

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | FOSEPTİK YAPIMI | KANALİZASYON YAPIMI | ARITMA TESİSİ YAPIMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 2 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | 1 | 1 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMET | 2 | 2 | 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SİMAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAVŞANLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 10 | 4 | 1.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

| KÖYDES İÇME SUYU PROGRAM VE UYGULAMALARI |
| --- |
| S.No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Altıntaş | Gecek köyü içmesuyu ENH. Yenileme | İhale aşamasında |
| 2 | Altıntaş | Oysu köyü içmesuyu şebeke hattı yapımı | İhale aşamasında |
| 3 | Altıntaş | Mecidiye köyü 50 m3 lük su depo yapımı | İhale aşamasında |
| 4 | Aslanapa | Ortaca Köyü İçme Suyu Sondajı | İhale aşamasında |
| 5 | Aslanapa | Bezirgan Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Tadilatı | İhale aşamasında |
| 6 | Ç.Hisar | Akpınar Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | İhale aşamasında |
| 7 | Ç.Hisar | Zobu Köyü İçme Suyu Kuyuları İçin Güneş Paneli Alım İşi | İhale aşamasında |
| 8 | Ç.Hisar | Yağdığın İçme Suyu Depo Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 9 | Domaniç | Bükerler Köyü İçme Suyu Şebeke HattıYenileme işi | İhale aşamasında |
| 10 | Emet | Çerte köyü İlave İçmesuyu şebeke yapım işi | İhale aşamasında |
| 11 | Emet | Uzunçam köyü 20 tonluk içmesuyu deposu yapım | İhale aşamasında |
| 12 | Gediz | Pınarbaşı Ky. İçme Suyu İsale Hattı Yenileme İşi | İhale aşamasında |
| 13 | Gediz | Dedeköy Ky. İsale hattı Yenileme işi | İhale aşamasında |
| 14 | Gediz | Aliağa Ky. İçme Suyu Sondaj yapım işi | İhale aşamasında |
| 15 | Gediz | Yukarısusuz Ky Depo Onarım işi | İhale aşamasında |
| 16 | Gediz | Samralar içmesuyu şebeke hattı yapımı | İhale aşamasında |
| 17 | Gediz | Çomaklar Yeni mah. Depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 18 | Gediz | Dereköy Depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 19 | Gediz | AltınkentKıranüstü mah Depo onarım | İhale aşamasında |
| 20 | Hisarcık | Aşağıyoncaağaç Köyü İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 21 | Hisarcık | Sefa Köyü İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 22 | Hisarcık | Şehyler Köyü /Yeni Mahalle İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 23 | Hisarcık | Yukarııyoncaağaç Köyü İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 24 | Hisarcık | Karbasan Köyü 2 Adet İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 25 | Hisarcık | Kurtdere/İnkaya Mahallesi İçme Suyu Deposu Onarım İşi | İhale aşamasında |
| 26 | Hisarcık | Hasanlar Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme İşi | İhale aşamasında |
| 27 | Hisarcık | Çatak, Halifeler, Beyköy, Sefaköy , Aşağı ve Yukarı Yoncaağaç Ky. Grup İçme Suyu Tesisi GES Yapım İşi | İhale aşamasında |
| 28 | Hisarcık | Kutlubeyler Köyü İçme Suyu Tesisi GES Yapım işi | İhale aşamasında |
| 29 | Pazarlar | Sofular/Kepez mh. içmesuyu şebeke hattı yapımı | İhale aşamasında |
| 30 | Simav | İnkaya köyü Şebeke Hattı Yapımı | İhale aşamasında |
| 31 | Simav | Kalkan köyü Şebeke hattı Yapımı | İhale aşamasında |
| 32 | Simav | Çınarlıdere köyü Sondaj Yapımı | İhale aşamasında |
| 33 | Simav | Çakırlar köyü Sondaj Yapımı | İhale aşamasında |
| 34 | Simav | Dereköy köyü 50 M3 Depo Yapım İşi | İhale aşamasında |
| 35 | Simav | Gölköy-Boğazköy ortak depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 36 | Simav | Karacaören depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 37 | Simav | Şenköy /Rahimler depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 38 | Simav | Yaykın depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 39 | Simav | Yeşilçam depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 40 | Simav | Dereyüzüdere/Mahmutlar depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 41 | Simav | Külçü depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 42 | Simav | Kalkan depo onarım işi | İhale aşamasında |
| 43 | Simav | Şenköy köyü İsale Hattı | İhale aşamasında |
| 44 | Tavşanlı | Ayvalı Köyü İsale Hattı Yenileme | İhale aşamasında |
| 45 | Tavşanlı | Örenköy İlave İçme Suyu Şebekesi Yapımı | İhale aşamasında |
| 46 | Tavşanlı | Dudaş-Baraj Mah. Terfi Hattı Terfi Binası İçme Suyu Şebeke ve Depo Yap. | İhale aşamasında |
| 47 | Tavşanlı | Opanözü Köyü İçme Suyu Sondajı Yapımı | İhale aşamasında |
| 48 | Tavşanlı | Eşen Köyü İlave İçme Suyu Şebekesi Yapımı | İhale aşamasında |
| 49 | Tavşanlı | Uluçam İçme Suyu Şebekesi Yenileme | İhale aşamasında |
| 50 | Tavşanlı | Çobanlar Köyü 50 m3 İçme Suyu Deposu Yapımı | İhale aşamasında |
| 51 | Tavşanlı | Dümrek Orta Köyü İsale Hattı Yenileme | İhale aşamasında |

| KÖYDES KÖY YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI |
| --- |
| S.N | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Merkez | (Kumarı Mah.)-Pullar-Yeşilyayla mh.(Yokuşbaşı Yolu) 3.7 Km .BSK Yol Yapımı | Başlamadı |
| 2 | Merkez | Dy. İlt.-Kınık Yolu 2,5 Km 1. Kat Asfalt Yol Yapımı | Başlamadı |
| 3 | Merkez | Gr.Ky.İlt.Muhatboğazı--Ür.Çiftliği-Söğütyaylası-Lütfiye-Güllüdere -3 km. 1.kat asfalt yapımı | Başlamadı |
| 4 | Merkez | Elmacık.İly.ilt .2 Km 1. Kat Asfalt Yol Yapımı | Başlamadı |
| 5 | Altıntaş | Gr.Ky.İlt.(Yalnızsaray)-Gr.Ky.İlt.(Üçhöyük)-2,5 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 6 | Altıntaş | Ky.ilt-Ky.ilt. (Kuyucak)-(Yalnızsaray)-1.8 km.1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 7 | Aslanapa | İlçe Mrkz.ilt.-Yağcılar - Çalköy 1.kat sathi kaplama işi (4 km) | Başlamadı |
| 8 | Aslanapa | Esen Köy 450 m2 8 Cm Parke Taşı Alımı İşi | Başlamadı |
| 9 | Ç.Hisar | Dy.ilt.-Hacıkebir-Efeler -Gökler -1 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 10 | Domaniç | Dy.İlt.-Karaköy-Çarşamba- Sarıot 2 km Bsk Yapımı | Başlamadı |
| 11 | Domaniç | Grp.Ky.lit-Soğucak-1 km. 1 .kat satih kaplama | Başlamadı |
| 12 | D.Pınar | İlçe Merkez ilt. Kızılca-Selkisaray-Hamur-0,790 km. BSK yapımı. (Sıcak Asfalt) | Başlamadı |
| 13 | Emet | Örencik köyü:4.000m2;Yarış köyü:1.000m2;Köprücek köyü:1.000m2;Samrık köyü:1.345 m2; Doğanlar köyü:750 m2; Umutlu köyü:750 m2; toplam 8.845 m2 kilitli parke taşı alımı | Başlamadı |
| 14 | Emet | Dy.ilt (Günlüce).-Dereli-Yaylayolu-0,7 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 15 | Gediz | İlç.Mrk.İlt.-Pınarbaşı-Gürlek-2 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 16 | Gediz | İlçe.Mrk.İlt.-Yelki-1,2 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 17 | Gediz | Abide- 1000m2-Çeltikçi-500m2-Çomaklar -500m2 Dörtdeğirmen -500m2,Erdoğmuş-1000m2-Fırdan-1000m2-Gümele-1300m2,Güzüngülü-500m2-Karaağaç-500m2-Sandıklı-500m2-Saruhanlar-500m2,Sazak-500m2-Soğuksu-500m2-Uğurluca-500m2,Vakıf-500m2-Yaylaköy-500m2-Yağmurlar-1300m2,Yenigüney-900m2-Yeşilçay-500m2-Yeşilova-500m2Yunuslar -750m2-21 köye 14.250 m2 kilit taşı alımı | Başlamadı |
| 18 | Pazarlar | Grp.Ky.İlt.-Akşinik-Ky.İlt.-0.8 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 19 | Simav | İly. İlt. Ihlamur-3 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 20 | Simav | Dy.İlt.(Hisarbey)-Yağıllar-Kışla mah. (Eski adı-Taklar mah.)-Kiçir-Kızılcık-1.5 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 21 | Şaphane | İlç.Mr.İlt- Ayvacık-1,8 km.1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 22 | Tavşanlı | Dy.ilt-Kışlademirli-Değirmisaz-Ormanevleri mh.-İstasyon mh.-Kızılbük-Balıköy-İly.ilt.-6.5 km. 1.kat satih kaplama | Başlamadı |
| 23 | Tavşanlı | Grp.İlt.-Sekbandemirli-Dağdemirli-3.9 km. BSK yapımı | Başlamadı |
| 24 | Tavşanlı | Derbent Köy İçi 1.000 m2 Parke Taşı Alımı | Başlamadı |

| KÖYDES KANALİZASYON PROGRAM VE UYGULAMALARI |
| --- |
| S.No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Altıntaş | Üçhüyük köyü foseptik hattı onarımı | İhale aşamasında |
| 2 | Aslanapa | Ballıbaba Köyü 50 Kişilik Fosseptik ve Bağlantı Hattı | İhale aşamasında |
| 3 | Aslanapa | Bezirgan Köyü Fosseptik Bağlantı Hattı Tadilatı | İhale aşamasında |
| 4 | Ç.Hisar | Akpınar Köyü 250 Kişilik Foseptik Yapımı | İhale aşamasında |
| 5 | Emet | İkibaşlı köyü 2 adet 100 kişilk fosseptik yapım işi. | İhale aşamasında |
| 6 | Emet | Günlüce-Çamlıca Fosseptik hattı ve 100 kişilik foseptik yapımı | İhale aşamasında |
| 7 | Gediz | Kayaköy Fosseptik Bağlantı Hattı Yapım İşi | İhale aşamasında |
| 8 | Gediz | Ilıcasu Fosseptik Bağlantı hattı Yapım İşi | İhale aşamasında |
| 9 | Gediz | Samralar Fosseptik Bağlantı Hattı Yapım İşi | İhale aşamasında |
| 10 | Hisarcık | Kızılçukur Köyü Fosseptik ve Bağlantı Hattı Tadilatı Yapım İşi | İhale aşamasında |