**KÜTAHYA**

**KÖYDES PROJESİ**

**2005-2024**

**KÖYDES YATIRIM PROGRAMI UYGULAMA DURUMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yılı** | **Ödenek** | **Ulaştırma****Proje****Adedi** | **İçme Suyu****Proje****Adedi** | **Sulama****Proje****Adedi** | **Kanalizasyon****Proje****Adedi** | **Toplam****Proje** | **BSK Asfalt****(Km.)** | **1.ve 2. Kat****Asfalt****(Km)** | **Beton Yol (Km.)** | **Stabilize****(Km)** | **Onarım****(Km)** | **Köprü****(Adet)** | **Menfez****(Adet)** | **İstinat Duvarı****(m3)** | **Kilitli Parke Taşı****(m2)** | **Faydalanan****Nüfus** |
| **2005** | **1,489,745.00** | **56** | **17** |  |  | **73** |  |  |  | **183.4** |  |  |  |  |  | **36,085** |
| **2006** | **19,066,634.00** | **130** | **33** | **7** | **271** | **441** |  | **226.7** |  | **300.6** |  |  |  |  |  | **216,868** |
| **2007** | **17,250,000.00** | **136** | **132** |  |  | **268** |  | **541.3** |  | **77.9** | **4.6** | **1** | **56** |  | **2,300** | **117,217** |
| **2008** | **4,821,000.00** | **33** | **66** |  |  | **99** |  | **108.2** |  | **28.1** |  |  |  |  |  | **38,024** |
| **2009** | **3,616,000.00** | **51** | **76** |  |  | **127** |  | **108.4** |  | **58.3** |  |  | **1** |  |  | **40,550** |
| **2010** | **12,287,842.00** | **87** | **91** |  |  | **178** |  | **109.3** |  | **110.8** |  |  |  |  | **241,660** | **61,220** |
| **2011** | **4,564,628.00** | **83** | **98** |  |  | **181** |  | **198.9** |  | **33.1** |  | **2** |  |  | **8,082** | **58,076** |
| **2012** | **4,617,000.00** | **55** | **39** |  |  | **94** |  | **107.7** |  | **56.2** |  |  |  |  | **1,470** | **31,787** |
| **2013** | **8,190,000.00** | **70** | **49** |  | **2** | **121** |  | **133.4** |  | **77.7** |  |  | **2** | **1.697** | **57,280** | **47,896** |
| **2014** | **5,821,631.00** | **39** | **52** |  |  | **91** | **6.0** | **75.9** |  | **4.5** |  |  |  |  | **12,548** | **29,920** |
| **2015** | **6,632,127.00** | **31** | **45** |  | **3** | **79** | **7.7** | **64.9** |  | **15** |  |  |  |  | **7,186** | **22,432** |
| **2016** | **7,083,099.00** | **18** | **58** |  | **1** | **77** | **5.6** | **41.6** |  | **4** |  |  |  |  | **8,665** | **21,293** |
| **2017** | **20,330,959.00** | **43** | **104** |  | **11** | **158** | **40.0** | **72.5** |  | **4.3** |  |  | **2** |  | **30,638** | **61,663** |
| **2018** | **33,884,932.00** | **29** | **152** | **1** | **17** | **199** | **79.7** |  |  |  |  |  |  |  | **109,290** | **87,713** |
| **2019** | **33,810,385.00** | **37** | **103** |  | **18** | **158** | **39.2** | **45** |  |  |  |  |  |  | **81,094** | **84,526** |
| **2020** | **33,810,385.00** | **30** | **198** |  | **13** | **241** | **20.5** | **28.8** | **1.2** |  |  |  |  |  | **73,605** | **164,429** |
| **2021** | **37,821,289.00** | **24** | **71** | **1** | **12** | **108** | **18.2** | **11.8** | **18** |  |  |  |  |  | **11,540** | **38,419** |
| **2022** | **76,699,456.00** | **35** | **34** |  | **9** | **78** | **11.8** | **69** | **2.6** |  |  |  |  |  | **24,590** | **32,174** |
| **2023** | **99,588,711.00** | **26** | **59** |  | **11** | **96** | **14.5** | **20.8** |  |  |  |  |  |  | **25,655** | **36,759** |
| **2024** | **138,638,995.00** | **18** | **46** |  | **6** | **70** | **16.6** | **5.19** |  |  |  |  |  |  | **8,101** | **44,206** |
| **Toplam** | **570,024,818.00** | **1,031** | **1,523** | **9** | **374** | **2,937** | **259.8** | **1969.4** | **21.8** | **953.9** | **4.6** | **3** | **61** | **1,697** | **703,704** | **1,271,257** |

**2005-2024 Yılları arasında;**

* **259.80 km.si BSK Sıcak asfalt , 21.8 km. si beton yol, 1969.4Km. sathi olmak üzere toplam 2251 km. Köy yolu asfaltlanmış, 703,704 m2 kilit taşı döşenmiş, 1,523 adet içmesuyu projesi, 9 adet sulama tesisi ile 374 adet atık su çalışması neticesinde, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseltilmiştir.**