KÜTAHYA
KÖYDES
2024 YILI PROJELERİ
KÖYDES PROJESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

2024 YILI KÖYDES ÖDENEK DURUMU

| SEKTÖR | 2024 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 62,662,624.00 |
| İÇMESULARI | 35,766,792.00 |
| SULAMA | - |
| ATIK SU | 4,210,000.00 |
| YÖNETİM HİZMETLERİ | 891,579.00 |
| ORTAK ALIM GİDERLERİ | 35,108,000.00 |
| TOPLAM | 138,638,995.00 |

2024 YILI KÖYDES SEKTÖREL DAĞILIM

| SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- |
| KÖY YOLLARI | 18 |
| İÇMESULARI | 46 |
| ATIK SU | 6 |
| SULAMA | - |
| TOPLAM | 70 |

2024 YILI KÖYDES PROJESİ İLÇELER DAĞILIMI

| İLÇE ADI | SEKTÖR | Proje Adedi |
| --- | --- | --- |
| MERKEZ İLÇE | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 6 |
|  | ATIK SU | - |
| ALTINTAŞ | KÖYYOLLARI | - |
|  | İÇMESULARI | 15 |
|  | ATIK SU | 2 |
| ASLANAPA | KÖYYOLLARI | - |
|  | İÇMESULARI | 4 |
|  | ATIK SU | 1 |
| ÇAVDARHİSAR | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| DOMANİÇ | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 4 |
|  | ATIK SU | - |
| DUMLUPINAR | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | - |
|  | ATIK SU | - |
| EMET | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | - |
| GEDİZ | KÖYYOLLARI | 3 |
|  | İÇMESULARI | 3 |
|  | ATIK SU | - |
| HİSARCIK | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 3 |
|  | ATIK SU | 2 |
| PAZARLAR | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | - |
| SİMAV | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 3 |
|  | ATIK SU | 1 |
| ŞAPHANE | KÖYYOLLARI | 1 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | - |
| TAVŞANLI | KÖYYOLLARI | 2 |
|  | İÇMESULARI | 2 |
|  | ATIK SU | - |
| TOPLAM | KÖYYOLLARI | 18 |
|  | İÇMESULARI | 46 |
|  | ATIK SU | 6 |
|  | SULAMA | - |

EK VI:

2024 YILI KÖYDES İL YATIRIM PROGRAMINA UYGUN OLARAK SENE BAŞINDA HEDEFLENEN İŞ MİKTARI  BİLGİLERİ TABLOSU

I-İÇMESUYU PROJELERİ

| İLÇESİ | PROJE SAYISI | SUSUZ |  |  |  | YETERSİZ |  |  |  |  |  |  |  | SULU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  | ŞEBEKELİ |  |  |  | ÇEŞMELİ |  |  |  |
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | KÖY |  | BAĞLISI |  |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ | 1 |  |  |  |  | 1 | 360 |  |  |  |  |  |  | 108 | 16484 | 14 | 536 |  |  | 1 | 0 |
| ALTINTAŞ | 6 |  |  |  |  | 6 | 1843 |  |  |  |  |  |  | 29 | 8417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ASLANAPA | 3 |  |  |  |  | 3 | 711 |  |  |  |  |  |  | 28 | 5829 | 1 | 60 |  |  | 1 | 20 |
| ÇAVDARHİSAR | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 3935 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| DOMANİÇ | 3 |  |  |  |  | 3 | 216 |  |  |  |  |  |  | 27 | 7024 | 6 | 161 |  |  | 2 | 24 |
| DUMLUPINAR | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1611 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |
| EMET | 1 |  |  |  |  | 1 | 187 |  |  |  |  |  |  | 36 | 7001 | 1 | 30 |  |  | 3 | 95 |
| GEDİZ | 3 |  |  |  |  | 3 | 690 |  |  |  |  |  |  | 54 | 14525 | 22 | 1183 |  |  | 4 | 148 |
| HİSARCIK | 2 |  |  |  |  | 2 | 93 |  |  |  |  |  |  | 23 | 5865 | 2 | 195 |  |  | 0 | 0 |
| PAZARLAR | 2 |  |  |  |  | 2 | 269 |  |  |  |  |  |  | 5 | 1446 | 1 | 125 |  |  | 1 | 10 |
| SİMAV | 3 |  |  |  |  | 3 | 2222 |  |  |  |  |  |  | 79 | 17222 | 19 | 737 |  |  | 4 | 110 |
| ŞAPHANE | 1 |  |  |  |  | 1 | 667 |  |  |  |  |  |  | 11 | 1910 | 6 | 292 |  |  | 1 | 30 |
| TAVŞANLI | 1 |  |  |  |  | 1 | 39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 86 | 16599 | 14 | 462 |  |  | 5 | 96 |
| TOPLAM | 26 |  |  |  |  | 26 | 7,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 107,868 | 86 | 3,781 |  |  | 23 | 533 |

II-YOL PROJELERİ

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | KÖY YOLLARINDA YAPILAN İŞLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT SATHİ KAPLAMA (Km) | ASFALT BSK (Km) | BETON YOL (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) 2.KAT ASFALT | TAŞ DUVAR (m3) | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) |
| MERKEZ | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR | 1 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ | 1 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR | 1 |  |  |  |  | 0.528 |  |  |  |  |  |  |
| EMET | 1 |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ | 3 |  |  |  | 0.75 | 1.67 |  | 3.000m2 döşeme |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 1 |  |  |  |  | 0.597 |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR | 1 |  |  |  |  |  |  | 330m2 alım ve döşeme |  |  |  |  |
| SİMAV | 2 |  |  |  |  | 1.3 |  | 3.000m2 alım ve döşeme |  |  |  |  |
| ŞAPHANE | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| TAVŞANLI | 2 |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 16 |  |  |  | 1.94 | 16.095 |  | 6.330 m2 | 4 |  |  |  |

IV- ATIK SU PROJELERİ

| İLÇESİ | TOPLAM PROJE SAYISI | FOSEPTİK YAPIMI |  |  |  | KANALİZASYON YAPIMI |  |  |  | ARITMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. | Ad. | Nüf. |
| MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTINTAŞ | 2 | 2 | 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLANAPA | 1 | 1 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇAVDARHİSAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMANİÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUMLUPINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEDİZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HİSARCIK | 2 | 2 | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAZARLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SİMAV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞAPHANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAVŞANLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 5 | 5 | 2,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| KÖYDES İÇME SUYU PROGRAM VE UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S. No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Altıntaş | Yalnızsaray Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Bitti |
| 2 | Altıntaş | Alibeyköy Ayaklı İçme 100 m3 Suyu Depo Onarımı | Bitti |
| 3 | Altıntaş | Işıklar Köyü Terfi Hattı Yenileme | Bitti |
| 4 | Altıntaş | Yenikaraağaç Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açma işi | Bitti |
| 5 | Altıntaş | Gecek Köyü İçme Suyu ENH Yenileme | Bitti |
| 6 | Altıntaş | Sevdiğin Köyü İlave İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Bitti |
| 7 | Altıntaş | Çayırbaşı Köyü İlave İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Bitti |
| 8 | Altıntaş | Erenköy İlave İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Devam Ediyor |
| 9 | Altıntaş | Yenikaraağaç Köyü Terfi Hattı ve İsale Hattı Yapımı | Bitti |
| 10 | Altıntaş | Şanlıyurt Köyü Sondaj ve İsale Hattı Yapımı | Devam Ediyor |
| 11 | Altıntaş | Osmaniye Köyü Sondaj ve İsale Hattı Yapımı | Devam Ediyor |
| 12 | Altıntaş | Aykırıkçı Köyü İsale Hattı Yapımı | İhale Aşamasında |
| 13 | Altıntaş | Yeşilyurt Köyü İsale Hattı Yapımı | İhale Aşamasında |
| 14 | Altıntaş | Gecek Köyü İçme Suyu Deposuna Yeraltı ENH Çekilmesi | Devam Ediyor |
| 15 | Altıntaş | Yalnızsaray Köyü Sondaj, Terfi Hattı, Terfi Binası ve İsale Hattı Yapımı | İhale Aşamasında |
| 16 | Aslanapa | Nuhören Köyü İçme Suyu Köy İçi Şebeke Değişimi | Bitti |
| 17 | Aslanapa | Ortaca Köyü İçme Suyu Terfi Binası (Terfi Binası, Pompa ve bağlantı hattı) Yapımı | Bitti |
| 18 | Aslanapa | 30 köye 31 adet İçme Suyu Klorlama Sistemi kurulum yapım işi | Bitti |
| 19 | Aslanapa | Emrez Köyü İçme Suyu Sondajı Yapım İşi | Bitti |
| 20 | Domaniç | Kırık Köyü İçme Suyu Şebeke HattıYenileme işi | Bitti |
| 21 | Domaniç | 30 Köy Klor Cihazları Bakım Onarım Yapılması | Bitti |
| 22 | Domaniç | Karamanlar Köyü İçme Suyu Kireç Arıtma Sistemi Alınması | Bitti |
| 23 | Domaniç | Çakıl Köyü İsale Hattı- Vantuz- Tahliye Yapım- Kaynak Başı Yenileme İşi | Bitti |
| 24 | Emet | Kırgıl köyü İçmesuyu şebeke yapım işi | Bitti |
| 25 | Emet | Esatlar köyü İçmesuyu şebeke yapım işi | Bitti |
| 26 | Gediz | Dede köy 50 m3 Depo yapım işi | Bitti |
| 27 | Gediz | Cebrail Köyü Depo bakım onarım işi | Bitti |
| 28 | Gediz | Köpenez Ky. İsale hattı Yenileme işi | Bitti |
| 29 | Hisarcık | Alınören Köyü Sondaj Çalışması | Bitti |
| 30 | Hisarcık | İlçedeki tüm Köylerinin İçme Suyu Klor Cihazı Bakım Onarımı | Bitti |
| 31 | Hisarcık | Karaağıl Köyü İçme Suyu Sondaj Yapımı | Bitti |
| 32 | Merkez | Köprüören köyü 100 m3 lük Depo, Terfi binası, ENH yapım işi | Bitti |
| 33 | Merkez | Sofça İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı, Drenaj Yapımı | Bitti |
| 34 | Merkez | Doğarslan Terfi Binası Yapım ve Yenileme | Bitti |
| 35 | Merkez | Yazlıca Ek Şebeke Hattı Yapımı | Bitti |
| 36 | Merkez | Nusret İçme Suyu Sondaj | Bitti |
| 37 | Merkez | Sünnetyenice İçme Suyu Sondaj | Bitti |
| 38 | Pazarlar | Saray köyü terfi hattı yapım işi | Bitti |
| 39 | Pazarlar | Örey köyü içmesuyu depo bakım ve onarımı | Bitti |
| 40 | Simav | Çakırlar; Terfili Tesis Yapımı | Bitti |
| 41 | Simav | Kapıkaya/Kozanlar, Akpınar, Aşağıdolaylar, Yukarıdolaylar, Ahmetli, Karacahisar, Karakoca köyleri İsale hattı yapımı | Bitti |
| 42 | Simav | Aksaz Şebeke Hattı | Bitti |
| 43 | Şaphane | Şaphane İlçesi 12 Köye İçme Suyu Depolarındaki Klorlama Cihazlarının Bakım Onarımı | Bitti |
| 44 | Şaphane | Şaphane Karakür Köyü İçme Suyu Depo Bakım Onarım İşi | Bitti |
| 45 | Tavşanlı | Karlı Köyü İçmesuyu Şebeke yapımı | Bitti |
| 46 | Tavşanlı | Vakıf Köyü İsale Hattı Yenileme | Bitti |

| KÖYDES KÖY YOLLARI PROGRAM VE UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S. No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Çavdarhisar | İly. İlt. İlcikören-Yenicearmutcuk Grup Yolu 1,3 km.BSK sıcak asfalt yapımı | Bitti |
| 2 | Dumlupınar | İlçe Merkezi ilt. Kızılca-Selkisaray-Hamur 0,528 Km BSK yapımı. | Bitti |
| 3 | Domaniç | Dy. İlt. Karaköy- Çarşamba Köyü- Sarıot Köyü Grup Yolu 1,8 km BSK Yapımı | Bitti |
| 4 | Domaniç | Muratlı Köyü 1200 m2 ve Bükerler Köyü 500 m2 Kilitli Parke Taşı Alımı | Bitti |
| 5 | Emet | Dy.ilt (Günlüce).-Dereli-Yaylayolu-1.19 km. 1.kat satih kaplama yapımı | Bitti |
| 6 | Gediz | Gr.Ky. İlt.-Güzüngülü -Işıklar Grup Yolu-1,675 mt. BSK yapımı | Bitti |
| 7 | Gediz | İly.İlt.Değirmenköy -0,75 km. 1.kat satih kaplama yapımı | Bitti |
| 8 | Gediz | Samralar Köyüne2.400 m2 Yeni Kilitli Beton Parke Taş alımı döşeme işi | Bitti |
| 9 | Hisarcık | İly.ilt- Yenipınar (0.6 km.BSK sıcak asfalt) | Bitti |
| 10 | Merkez | (Kırgıllı Mah.) -Seydiköy-İly.ilt (SabuncuPınar)-0,5 km.BSK yapımı | Bitti |
| 11 | Merkez | (Kumarı mah.)-Pullar-Yeşilyayla mah.-3.5 km. BSK yapımı | Bitti |
| 12 | Pazarlar | Orhanlar Köyü (230m2)-Örey Köyü (100m2) toplam 330 m2 8 cm.lik kilitli parke taşı alım ve döşeme işi | Bitti |
| 13 | Pazarlar | Orhanlar Köyü (246m2)-Örey Köyü (300m2) toplam 546 m2 kilitli parke taşı alım ve döşeme işi | Bitti |
| 14 | Simav | İly.ilt-Yeniler-Karakoca-Efedamları mah.-Kayalıdere-1,3 km. BSK yapımı | Bitti |
| 15 | Simav | Yeniköy, Hacıhüseyinefendi, Sünnetciler, Boğazköy, Eğdemir, Pulluca, Samat, Kalkan, Maden, Ahmetli, Yeşildere, Karapınar köylerine 3.125 m2 parke taşı alım ve döşeme işi | Bitti |
| 16 | Şaphane | İlç.Mr.İlt- Değirmendere-4 km. 2.kat satih kaplama işi | Bitti |
| 17 | Tavşanlı | İly.İlt. (Aydınlar)-Gevrekler-Kırkkavak-1,7 km. BSK yapımı | Bitti |
| 18 | Tavşanlı | İly.İlt.-Karacakaş-Çıkrıcak-Üyücek-Çakıllı-3,2 km. BSK yapımı | Bitti |

| KÖYDES KANALİZASYON PROGRAM VE UYGULAMALARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S. No | İlçesi | İşin Adı | Durumu |
| 1 | Altıntaş | Yalnızsaray Köyü 500 kişilik Fosseptik Yapımı | Bitti |
| 2 | Altıntaş | Eymir Köyü Fosseptik Onarımı | Bitti |
| 3 | Aslanapa | Nuhören Köyü 250+100 Kişilik Fosseptik ve Bağlantı Hattı yapımı | Bitti |
| 4 | Hisarcık | Güldüren Köyü 250 Kişilik Foseptik yapım işi | Bitti |
| 5 | Hisarcık | Şeyhler Köyü 500 Kişilik Foseptik Yapım işi | Bitti |
| 6 | Simav | Aksaz Köyü 500 Kişilik Foseptik Yapım işi | Bitti |